WAŁBRZYSKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

za 2007 rok

Wałbrzych, marzec 2008

- WPROWADZENIE

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2007 został zrealizowany na podstawie Uchwały Zgromadzenia WZWiK z dnia 29 grudnia 2006 roku Nr  2/XXIV/2006.

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji za rok 2006 przedstawiał się następująco:									  		    /zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok | Plan po zmianach na 2006 rok | Wykonanie za 2006 rok | % 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | 96.432.977,- | 16.916.000,- | 16.285.652,85 | 96,27 |
| Wydatki | 178.195.702,- | 22.891.972,- | 18.816.458,38 | 82,20 |
| Niedobór/Nadwyżka | -81.762.725,- | -5.975.972,- | -2.530.805,53 |  |
| Przychody | 85.066.753,- | 8.900.000,- | 9.338.437,95 | 104,92 |
| Rozchody | 3.304.028,- | 2.924.028,- | 5.189.159,51 | 177,47 |

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji za rok 2007 przedstawia się następująco:									                 /zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2007 rok | Plan po zmianach na 2007 rok | Wykonanie za 2007 rok | % 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Dochody | 86.363.200,- | 91.115.507,- | 13.935.223,78 | 15,29 |
| Wydatki | 130.112.839,- | 130.112.839,- | 26.868.628,28 | 20,65 |
| Niedobór/Nadwyżka | -43.749.639,- | -38.997.332,- | -12.933.405,02 |  |
| Przychody | 45.980.839,- | 41.228.532,- | 17.614.658,53 | 42,72 |
| Rozchody | 2.231.200,- | 2.231.200,- | 2.173.400,00 | 97,40 |

Dochody w roku 2007 zrealizowano w wysokości 13.935.223,78 złotych co stanowi 15,29 % planu. Nominalne wykonanie dochodów 2007 roku w porównaniu do analogicznego okresu  roku 2006 jest niższe o 2.350.429,07 złotych.

Natomiast po stronie wydatkowej, wykonanie w roku 2007 jest  wyższe w stosunku do roku 2006 o 8.052.169,90 złotych.

WYKONANIE BUDŻETU WZWiK ZA 2007 rok

- DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą z dnia 29 grudnia  2006 roku Nr 2/XXIV/2006  Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie uchwalenia budżetu WZWiK na rok 2007. Zgromadzenie zaplanowało dochody w wysokości:

86.231.200,00 zł.

Stosownie do art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych dochody budżetu Związku podzielono na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209 poz. 2132  ze zmianami).

WYKONANIE BUDŻETU WZWiK ZA 2006 i 2007 rok

. Na wykonanie dochodów w 2007 roku największy wpływ miały:

- wpływ środków z Funduszu Spójności w postaci dotacji,

- dochody z najmu i dzierżawy

- wpływy z różnych dochodów

- pozostałe odsetki,

STRUKTURA  WYDATKÓW  ZA 2007 ROK WG ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Wydatki w roku 2007 zrealizowano w wysokości 26.868.628,80 złotych co stanowi 20,65 % planu. Wykonanie w stosunku do roku ubiegłego jest wyższe o 142,79 %.

Analizując strukturę wykonanych wydatków w 2007 roku stwierdzić należy, że największy udział w realizacji wydatków miały:

- wydatki inwestycyjne, które stanowią  89,43 %;

- osobowe i pochodne,  w tym:

wynagrodzenia osobowe – 2,92 %;

wynagrodzenia roczne – 0,22 %;

pochodne od wynagrodzeń – 0,60 %;

- odsetki od spłaconych kredytów i pożyczek – 3,21 %;

- zakup usług pozostałych –0,89 %;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 0,36 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0,001 %

- zakup materiałów i wyposażenia (papier druk. Akcesoria komp) - 1,16%

- zakup usług remontowych			- 0,01 %

- Szkolenia 					- 0,09 %

- zakup usług dostępu do sieci Internet	- 0,007 %

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej i komórkowej		- 0,12 %

13. opłaty czynszowe				- 0,11 %

14.podróże krajowe i zagraniczne		- 0,12 %

15. różne opłaty i składki				- 0,01 %

16. odpisy na ZFŚS				- 0,05 %

17. podatek od nieruchomości i inne		- 0,37 %

18. pozostałe wydatki 				- 0,23 %.

29. wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych			- 0,10 %

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W trakcie roku budżetowego na podstawie stosownych uchwał Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dokonano następujących zmian w budżecie:

- Uchwałą Zgromadzenia Nr 1/V//2007 z dnia 10.12.2007r dokonano zmian w budżecie w zakresie dochodów  w następujący sposób:

W 2007 roku zrealizowane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- 700 / 70005 Gospodarka mieszkaniowa / Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan po zmianach 2.887.007 zł, wykonanie 375.822,15 zł co stanowi 13,01 % w stosunku do  planu w tym:

- 0750 – wpływy w wysokości 95.815,39 złotych z tytułu czynszu za wynajem mieszkań zakładowych przy ulicy Basztowej.

- 0770 – wpływy w wysokości 270.652 złotych  ze zbycia praw majątkowych – sprzedaż nieruchomości

- 0870 – w 2007 roku nie wykazuje się dochodu .

- 0970 – wpływy z różnych dochodów  wykonano w wysokości 9.354,76 rozliczenia z lat ubiegłych

- 750 / 75095 – Administracja publiczna / pozostała działalność – plan  1.997.300 zł, wykonanie 1.997.300 zł co stanowi 100 %  w stosunku do planu :

- 0920 - (pozostałe odsetki) to odsetki uzyskane na rachunkach bankowych WZWiK - plan 15.000 zł, wykonanie 15.000 zł, wykonano w 100  %.

- 0970 - (wpływy z różnych dochodów) – plan 1.982.300 zł, wykonanie 1.982.300 zł, co stanowi 100 % planu rocznego – w paragrafie tym został ujęty zwrot podatku VAT dotyczący zapłaty faktur związanych z realizacją projektu ISPA, a także  zwrotu części wydatków poniesionych na sporządzenie specyfikacji dotyczących przetargów,

- 900 / 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan po zmianach 86.231.200 zł, wykonanie 13.935.223,78zł, w tym paragrafy:

- 0750 – dochód uzyskany z tytułu wydzierżawionych składników majątkowych oczyszczalni ścieków Ciernie i Jugowice oraz oczyszczalni Boguszów Gorce zgodnie z zawartymi aneksami do umów  między WZWiK a WPWIK Sp. z o. o. jn.:

  - umowa nr PNW/01/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Ciernie

  - umowa nr PNW/02/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Jugowice

  - umowa nr PNW/03/2004 – dot. oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce.

Plan dochodu z tytułu czynszu dzierżawnego wynosił 6.088.000 zł, wykonanie dochodu z tego tytułu w 2007 roku wyniosło 6.088.000 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

- 0929 – pozostałe odsetki – plan 480.000 zł wykonanie 448.365,62 zł. Zgodnie z art.7 Porozumienia odsetki narosłe od środków ISPA, zgromadzone na rachunku bankowym Projektu w NBP są przekazywane w terminie 10 dni roboczych po upływie każdego kwartału na subkonto Rachunku bankowego (subkonto odsetek) Projektu.

Środki zgromadzone na tym rachunku mogą być wykorzystane na pokrycie udziału własnego w ramach jednej faktury.

- 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Funduszu Spójności – plan na 2007 rok wynosił 79.663.200 zł natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 5.025.736,01 są to  środki z dotacji pochodzącej z Funduszu Spójności.

Dochody w tym paragrafie są ściśle powiązane z wydatkami na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej. W roku 2007 zakończono wszystkie procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców kontraktów budowlanych.

Wykonanie dochodów Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 2007 roku wynosi łącznie 13.935.223,78 złotych i stanowi 29,17  % planu rocznego.

- WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Związku według Uchwały z dnia 29 grudnia  2006 roku Nr  2/XXIV/2006 w sprawie uchwalenia  budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2007 wynoszą 130.112.839 złotych.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2007r. obejmuje łączną kwotę w wysokości 26.868.628,80. Wydatki budżetu tak jak i dochody Związku podzielono na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 ze zmianami).

W 2007 roku zrealizowane wydatki dotyczą poniższych pozycji i wynoszą:

- 700/70005 - Gospodarka Mieszkaniowa /Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 55.000 zł, wykonanie 55.000 zł, co stanowi 100 %, w tym paragrafy :

- 4300 – zakup usług pozostałych  wykonanie w wysokości 19.999,48 zł, co stanowi 99,99 % - są to koszty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ulicy Basztowej oraz wydatki związane z procedurą przetargową na zbycie nieruchomości we wsi Bukówka.

  - 4480 – podatek od nieruchomości stanowiących mienie Związku w wysokości 35.000 zł tj. 100  % planu.

- 750/75095 – Administracja Publiczna / Pozostała działalność – plan po zmianach 2.115.400 zł, wydatki w tym paragrafie zostały wykonane w łącznej wysokości 1.920.842,28 zł, co stanowi 90,80 % planu.

Na powyższą kwotę składają się w szczególności następujące paragrafy:

  - 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – są to diety Członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWiK. Plan wynosił 100.000 zł, wykonanie 97.977,77 zł, co stanowi  97,97 % planu,

4010,4040,4110,4120 - są to wynagrodzenia osobowe, roczne pracowników Biura WZWiK wraz z pochodnymi – plan 1.153.800 zł, wykonanie 997.062,12 zł,

  - 4210, 4740,4750 – zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych w tyn programów i licencji - plan 314.000 zł, wykonanie  312.616,56 zł, co

stanowi 99,56 % planu rocznego i m.in. obejmuje następujące pozycje:

Materiały biurowe 				29.136,36  zł

Paliwo do samochodu służbowego		19.863,64  zł

Zakup papieru do drukarek 			14.812,73 zł

Zakup akcesoriów do komputerów   	           248.803,83 zł

- 4270 – zakup usług remontowych – plan 5.000 zł, wykonanie 3.578,72 zł, co stanowi

71,57 %, były to przede wszystkim konserwacje, kserokopiarki i naprawa komputerów.

  - 4280 – zakup usług zdrowotnych plan -2.000,00 a wykonanie 429,00 co stanowi 21,45%.

  - 4300- zakup usług pozostałych – plan 238.600 zł, wykonanie łącznie 238.600 zł, co

stanowi 100% planu i dotyczy m.in.:

Prowizje bankowe			  35.142,20 zł

Raty leasingowe			  34.469,96 zł

Obsługa prawna			   85.200,00 zł

Reklama i ogłoszenia prasowe	   23.223,33 zł

Telefonia stacjonarna		               35.004.00 zł

Obsługa informatyczna		   16.200,00 zł

Inne					     9.360,51 zł

  - 4350 – opłaty za usługi internetowe – plan 2.000 zł, wykonanie 2.000  zł, co stanowi

100 % planu,

- 4360, 4370 – zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej i stacjonarnej plan -37.000,00 a wykonanie  33.555,06

- 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe plan 30,000,00 a wykonanie 29.999,92

  - 4410 – podróże służbowe kraj. - plan 33.000 zł, wykonanie 32.999,42 zł tj. 99,99 %,

  - 4420 – służbowe podróże zagraniczne plan 5.000 zł, wykonanie 0,00 zł co w stosunku do planu co stanowi  0 % wykonania.

  - 4490- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa – plan 100.000 zł, wykonanie 99.956,27 zł, co stanowi 99,95 % planu, ujęta została tu oplata skarbowa dotycząca ustanowienia zabezpieczenia do NFOŚiGW dotycząca porozumienia o realizacji Projektu oraz opłata skarbowa stanowiąca zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

  - 4600 – kary i odszkodowania – plan 6.000 zł, wykonanie 3.201,43 zł, co stanowi 53,35% są to opłaty za koszty postępowania arbitrażowego w Urzędzie Zamówień Publicznych.

- 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne - plan po zmianach wynosił 30.000 zł, wykonanie 26.919,38 zł, co stanowi 89,73  % planu.  Środki pieniężne przeznaczono na zakup, komputera wraz z oprogramowaniem.

- 3020,4430,4440, 4700- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenie samochodu) , odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne .łącznie plan 52.000zł, wykonanie 41.946,63 zł.

- Dział 757/75702 - Obsługa długu publicznego /obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym paragraf:

  - 8070 – odsetki od spłacanych pożyczek i kredytów – przy planie 1.795.000 zł wykonano 862.781,99 zł, co stanowi 48,06 % planu. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych związanych m.in. z realizacją sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, odsetki od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW i WFOŚiGW.

- 900/90001 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan po korekcie wynosił 125.897.439zł, wykonanie 24.030.004,53 zł, co stanowi 18,78 % w tym paragrafy :

- 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przy planie 2.000.000 zł wykorzystano 351.963,20 zł tj. 17,59  % planu – wydatki przeznaczono na rozliczenia finansowe z Wykonawcami. W ramach tego paragrafu ujęte zostały opłaty za opracowanie  raportów oddziaływania na środowisko- Wrotach, oraz opłaty za nadzór autorski –Dro-Instal,

W paragrafie tym zostały również ujęte opłaty za zajęcie pasa drogowego- ZDIK.

- 6058, 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan na koniec roku  wyniósł 123.897.439 zł, natomiast wykonanie wydatków w tych paragrafach wyniosło 23.678.041,33 zł .

W   2007 roku zapłacone zostały faktury  dla firmy Bartimpex , dla WUPRINŻ, Hydrobudowa 9 w ramach realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu, a także zapłata faktur dla firmy GRONTMIJ w ramach kontraktu „Inżynier Kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU”

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia  Załącznik Nr 4

Ponadto dokonując analizy dynamiki wydatków za 2007 rok w stosunku do 2006 roku stwierdzić można:

  - W dziale 700/70005 - Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w 2007 roku utrzymują się na podobnym poziomie jak wydatków roku poprzednim.

  - W dziale 750/75095 – Administracja publiczna/Pozostała działalność zaobserwowano wzrost wydatków . Przede wszystkim jest to spowodowane zwiększonym w 2007 roku zatrudnieniem w Biurze Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Wzrosły tym samym wydatki na wynagrodzenia osobowe i ich pochodne oraz zwiększone zostały wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Również z tego powodu zwiększone zostały wydatki inwestycyjne, ponieważ zakupione zostały zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem dla nowoprzyjętych pracowników Biura WZWiK.

W znacznym stopniu w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych oraz z tytułu pozostałych podatków na rzecz budżetu państwa. Zwiększony poziom wydatków w tych paragrafach związany jest z prowizjami od udzielonego kredytu obrotowego i inwestycyjnego oraz opłatą skarbową z  tytułu ustanowienia zabezpieczenia środków pochodzących z Funduszu Spójności oraz zaciągniętego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska.

- Wydatki w dziale 900/90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona wód związane są z realizacją projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, ponieważ w 2007 roku dokonano  płatności dla Wykonawców w ramach wszystkich podpisanych kontraktów.

Ogółem plan wydatków na 2007 rok po korekcie wynosił 130.112.839 zł natomiast wykonanie wyniosło 26.868.628,28 zł. Niska realizacja do planu budżetu spowodowana była długotrwałą, przedłużającą się procedurą uzyskania pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zostanie zrealizowana w roku 2008.

Szczegółowe wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w latach 2006 i 2007 przedstawia Załącznik Nr 2.

ROZLICZENIE FINANSOWE.

Uchwała z dnia 29 grudnia  2006 roku Nr  2/XXIV/2006 Zgromadzenia WZWiK zakłada na rok 2007 następujące wielkości:

- Dochody  		  86.363.200 zł

- Wydatki 		 130.112.839 zł

- Deficyt		- 43.749.639 zł

W toku wykonywania budżetu Zgromadzenie WZWiK  wprowadzało zmiany po stronie dochodów oraz po stronie wydatków i planowany budżet po zmianach wynosił:

- Dochody  		 91.115.507 zł

- Wydatki 		130.112.839 zł

- Deficyt                       - 38.997.332 zł

Wykonanie budżetu w 2007 roku przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie 26.579073,32 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 26.868.628,28 zł, deficyt  w 2007 roku wynosi (-)12.933.405,02   zł..

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 13.935.223,78 zł. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 26.868.628,28 zł na planowane 130.112.839 zł, co stanowi 20,65 % planu rocznego.

Niska realizacja do planu budżetu spowodowana była długotrwałą, przedłużającą się procedurą uzyskania pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która zostanie zrealizowana w roku 2008.

Planowane przychody wynoszą  41.228.532 zł, wykonanie  w roku 2007  wynosi 12.299.187,1 zł.

Planowane rozchody  wynoszą   2.231.200 zł .

Rozchody do dnia 31 grudnia 2007 r. zrealizowano w wysokości 2.173.400 zł, Obejmują one spłaty rat kredytów i pożyczek, a ich wykonanie za rok 2007 przedstawia się następująco:

NFOŚiGW				1.000.000 zł

WFOŚiGW			           	 850.000 zł

WSSE			 		  323.400 zł

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania wynoszą 27.371.182,88 w tym:

- zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętego w BOŚ kredytu	22.069.490,76 zł.

- zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek      	  5.301.692,12 zł.

w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW 		   346.129,21 zł

- pożyczka z NFOŚiGW		   917.861,24 zł

- pożyczka z WSSE	 		3.537.701,67 zł

- pożyczka z WPWiK Sp. z o.o.	   500.000,00 zł

ZAŁĄCZNIK NR  5

DO UCHWAŁY NR  1/XV/2008   ZARZĄDU WZWiK  Z DNIA 20.03.2008r

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2007 ROKU

/ zł /

| Lp. | Para Graf | treść | nazwa zadania wykonanie rzeczowe | plan wydatków | wykonanie | źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział 750 – Administracja publiczna Rozdział 75095 - Pozostała działalność |
| 1. | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | Zakup komputera wraz z oprogramowaniami dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt ISPA. | 30.000,00 | 26.919,38 | własne |
|  |  | Razem dział 750 |  | 30.000,00 | 26.919,38 |  |
| Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001- Gospodarka komunalna i ochrona wód |
| 2. | 6050 | Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi | wydatki przeznaczono na rozliczenia finansowe z Wykonawcami. W ramach tego paragrafu ujęte zostały opłaty za opracowanie raportów oddziaływania na środowisko- Wrotach, oraz opłaty za nadzór autorski –Dro-Instal, W paragrafie tym zostały również ujęte opłaty za zajęcie pasa drogowego- ZDIK. Sporządzono raporty o oddziaływaniu na środowisko dla: „Rozbudowa i Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świebodzicach – Ciernie” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzicach” przez firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. oraz przez firmę „Wrotech”. | 2.000.000 | 351.963,20 | własne |
| 3. | 6058 6059 | Wydatki związane z zadaniami inwestycyjnymi | rozliczenie finansowe z Wykonawcami: – wypłata za faktury firmy Bartimpex oraz zapłata f-r dla WUPRINŻ, i Hydrobudowa 9 w ramach realizowanego projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - zapłata faktur dla firmy GRONTMIJ w ramach kontraktu „Inżynier Kontraktu + Pomoc techniczna dla PIU” | 123.897.439 | 23.651.121,95 | Własne Fundusz Spójności NFOŚiGW |
|  |  | Razem dział 900 |  | 125.897.439 | 24.003.085,15 |  |
|  |  | OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE | 125.927.439 | 24.030.004,53 |  |