Wałbrzych  31 sierpień 2009 roku

Informacja o przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze  2009 roku

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Sporządził: 									Zatwierdził:

- DANE OGÓLNE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2009 został przyjęty Uchwałą Zgromadzenia WZWIK Nr 1/XIII/2009  z dnia 25 marca 2009 r. W trakcie realizacji budżetu dokonana była zmiana w planie dochodów i wydatków w oparciu o Uchwałę Zgromadzenia WZWIK Nr 2/XV/2009 z dnia 29 czerwca 2009  roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2009 r. przedstawiają w zakresie planu dochodów            (Tabela Nr 1 ) i wydatków ( Tabela Nr 2 ) wg działów klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 1 Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2009 roku.

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2009 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 30.06.2009 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 18.580.000,00 | 85.064,00 | - | 18.665.064,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 112.926.223,00 | 400.000,00 | -400.000,00 | 112.926.223,00 |
|  | OGÓŁEM | 131.518.223,00 | 485.064,00 | -400.000,00 | 131.603.287,00 |

Tabela Nr 2 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2009 roku.

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2009 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 30.06.2009 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41.400,00 | 19.992,00 | - | 61.392,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 2.242.600,00 | 44.492,00 | -98.363,00 | 2.188.729,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 6.630.800,00 | - | - | 6.630.800,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155.032.445,00 | 142.683,00 | -23.740,00 | 155.151.388,00 |
|  | OGÓŁEM | 164.197.245,00 | 207.167,00 | -122.103,00 | 164.282.309,00 |

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2009 przedstawia się następująco:

/zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2009 rok | Plan po zmianach na 30.06.2009 roku | Wykonanie za I półrocze 2009 rok | Wykonanie I półrocze 2008 rok | % 4:3 | % 4:5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Dochody | 131.518.223,00 | 131.603.287,00 | 17.123.187,49 | 25.234.893,26 | 13,01 | 67,86 |
| B. Wydatki | 164.197.245,00 | 164.282.309,00 | 30.913.090,65 | 44.988.487,36 | 18,82 | 68,71 |
| B.1 Wydatki bieżące | 10.835.800,00 | 10.916.960,00 | 3.729.748,80 | 2.183.007,72 | 34,16 | 170,9 |
| B.2 Wydatki majątkowe | 153.361.445,00 | 153.365.349,00 | 27.183.341,85 | 42.805.479,64 | 17,72 | 63,50 |
| Niedobór (A-B) | -32.679.022,00 | -32.679.022,00 | -13.789.903,16 | -19.753.594,10 | 42,20 | 69,81 |
| D. Finansowanie (D.1-D.2) | 32.679.022,00 | 33.679.022,00 | 13.815.704,78 | 40.612.134,12 | 41,02 | 34,02 |
| D.1 Przychody | 33.962.446,00 | 33.962.446,00 | 14.383.528,69 | 41.335.534,12 | 42,35 | 34,80 |
| D.2 Rozchody | 1.283.424,00 | 1.283.424,00 | 567.823,91 | 723.400,00 | 44,24 | 78,49 |

Dochody w I półroczu 2009 roku zrealizowano w wysokości 17.123.187,49 złotych co stanowi         13,01 % planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w I półroczu roku 2009 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2008 jest niższe o 8.111.705,77 złotych.

Jednocześnie po stronie wydatkowej, wykonie w I półroczu roku 2009 jest niższe w stosunku do analogicznego okresu roku 2008 o 14.075.396,71 złotych.

Powyższe dane zaprezentowano na wykresie jn.

W I półroczu 2009 roku uzyskano o prawie 32,14 % niższe dochody niż w I półroczu roku ubiegłego. Wpływ na to miało nie uzyskanie w I półroczu 2009 roku środków z Funduszu Spójności na dofinansowanie inwestycji. Dochody z tego tytułu planowane są na II półrocze 2009 roku. Na wykonanie dochodów wykonanych w stosunku do dochodów ogółem ww. okresie wpływ miały:

- dochody z najmu i dzierżawy, które stanowiły 38,55%

- wpływy z różnych dochodów, stanowią 60,45 %

- pozostałe odsetki, to 1,00 %

Strukturę dochodów wg źródeł przedstawia poniższy wykres

Wydatki w I półroczu 2009 zrealizowano w wysokości 30.913.090,65 złotych, co stanowi 18,82% planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2008 jest niższe o 31,29%.

Analiza struktury wykonanych wydatków wykazała, że największy udział w realizacji wydatków miały:

- Wydatki inwestycyjne, które stanowią 87,93% wykonanego budżetu;

- Odsetki od spłaconych kredytów i pożyczek – 7,88%;

- Wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowią 2,35% poniesionych ogółem wydatków

- Pozostałe wydatki wynoszą ogółem 1,84 % i stanowią je między innymi:

  - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia

  - Zakupy usług pozostałych

  - Energii

  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Budżet WZWIK za I półrocze 2009 roku zamknął się deficytem w wysokości -13.789.903,16 złotych, deficyt został wykazany w sprawozdaniu RB-NDS za  I półrocze 2009 roku. W wymienionym okresie rozchody wynosiły 567.823,91 zł na które składały się spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie I półrocza roku budżetowego 2009 dokonana została jedna zmiana w planie finansowym WZWiK w drodze Uchwały Zgromadzenia WZWIK Nr 2/XV/2009 z dnia                      29 czerwca 2009  roku .

II. DOCHODY ZWIĄZKU

Zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia WZWIK Nr 1/XIII/2009 z dnia 25 marca 2009 roku                             z uwzględnieniem zmiany budżetu na rok 2009 wprowadzonej  Uchwałą Nr 2/XV/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku, Zgromadzenie zaplanowało dochody w wysokości 131.603.287,00 zł.

W I półroczu 2009 roku zrealizowano dochody pochodzą z następujących źródeł:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - plan 8.000,00 zł,

Wykonanie za I półrocze 2009 r. – 1.800,00 złotych z tytułu czynszu za wynajem mieszkań przy ulicy Basztowej będących własnością WZWiK.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan 4.000,00 zł – wykonanie za I półrocze 2009 r. 0,00 zł W paragrafie tym zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu zaległych z lat ubiegłych opłat za wodę.

- Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Dochody zaplanowano w wysokości 18.665.064,00 zł zrealizowano 9.332.610,21 zł co stanowi 50,00 % planu, w tym paragrafy:

- § 0920 – (pozostałe odsetki) to odsetki od środków  na rachunkach bankowych WZWIK – plan 165.064,00 zł, wykonanie 169.677,89 zł.

- § 0970 - (wpływy z różnych dochodów) – plan 18.500.000 zł, wykonanie 9.162.932,32 zł, co stanowi 49,53 % planu rocznego – w paragrafie tym ujęto w szczególności zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

- Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane dochody na 2009 rok wynoszą 112.926.223,00 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2009 r. to kwota 7.788.777,28 zł w tym paragrafy:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy, dochód uzyskany z tytułu wydzierżawionych składników majątkowych oczyszczalni ścieków Ciernie i Jugowice oraz oczyszczalni Boguszów Gorce  i Chwaliszów zgodnie z zawartymi aneksami do umów między WZWIK a WPWIK  Sp. z o.o. jn.:

- Umowa nr 1/PNW/2009 – dot. oczyszczalni ścieków Ciernie

- Umowa nr 3/PNW/2009- dot. oczyszczalni ścieków Jugowice

- Umowa nr 2/PNW/2009 – dot. oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce

- Umowa nr 4/PWN/2009 – dot. Oczyszczalni ścieków Chwaliszów

Plan dochodu z tytułu czynszu dzierżawnego na cały rok 2009 wynosi 13.200.000,00 zł, wykonanie dochodu z tego tytułu w I półroczu 2009 roku wyniosło 6.600.000,54 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego.

- § 0920 – pozostałe odsetki – plan na cały rok 2009 wynosi 400.000,00 zł, wykonanie 266,81 zł.

Zgodnie z art. 7 Porozumienia realizacji projektu „Oczyszczalnia ścieków w Wałbrzychu” odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Projektu ISPA w NBP, są przekazywane na subkonto rachunku bankowego (subkonto odsetek) Beneficjenta jakim jest WZWiK. Środki zgromadzone na tym rachunku mogą być wykorzystane na pokrycie udziału własnego w ramach jednej faktury.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – plan na cały rok 2009 wynosi 8.500.000,00 zł, wykonanie 1.188.509,93 zł co stanowi 13,98% planu rocznego. W paragrafie tym została ujęta sprzedaż  WZWIK z tytułu dzierżawy za zajęcie pasa drogowego przez wykonawców projektu unijnego oraz dochodów spowodowanych należnościami z tytułu podatku od nieruchomości, których właścicielem jest WZWiK .

- § 6298- środki na dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”  pochodzące z Unii Europejskiej - plan na 2009 rok wynosi 90.826.223,00 zł. Wykonanie planowane jest w II półroczu 2009 roku. Dochody w tym paragrafie są ściśle powiązane z wydatkami na zadanie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, realizowane przy współudziale środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2008 i 2009 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

III. WYDATKI ZWIĄZKU

Planowane wydatki budżetu Związku według Uchwały Zgromadzenia WZWIK z dnia 25 marca 2009  Nr 1/XIII/2009 oraz z uwzględnieniem zmian budżetu zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia WZWiK Nr 2/XV/2009  z dnia 29 czerwca 2009 roku , wynoszą 164.282.309,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 r. obejmuje łączną kwotą w wysokości 30.913.090,65 zł.

W I półroczu 2009 roku zrealizowane wydatki dotyczą poniższych pozycji i wynoszą:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 61.392,00 zł, wykonanie wyniosło 38.116,65 zł, co stanowi 62,09% planu w tym:

- na koszty zarządu lokali mieszkalnych będących własnością WZWiK wydatkowano

3.226,36 zł,

- na podatek od nieruchomości składników majątku stanowiących mienie związku

znajdujące się na terenie Gminy Wałbrzych i Gminy Lubawka – 14.650,00 zł,

- na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 19.150,28 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat 1.090,01 zł

2. Dział 750- Administracja Publiczna

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

W rozdziale 75095 zaplanowano środki ogółem na kwotę 2.188.729,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2009 roku wyniosło  1.074.772,50 zł, co stanowi 49,10%.

Na powyższą kwotę składają się w szczególności:

- diety dla członków Zarządu, Zgromadzenia, Przewodniczącego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej WZWiK – 52.586,26 zł,

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 572.246,87 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.811,99 zł

- pochodne  od wynagrodzeń 108.066,26 zł

- inne wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  750,00 zł

- wydatki rzeczowe takie jak np.: zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy energii, zakupy usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, różne opłaty i składki itp. na łączną kwotę 259.407,12 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.904,00 zł, które wydatkowano na zakup programu finansowo-księgowego na potrzeby księgowości.

3. Dział 757- Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 –Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym paragraf:

W ramach rozdziału 75702 zaplanowano środki ogółem na kwotę 6.630.800,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2009 roku wyniosło  2.434.426,37 zł, co stanowi 36,71% planu.

Na powyższą kwotę składają się w szczególności:

- Odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                       Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”– 1.776.655,33 zł,

- Odsetki od pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 709/2000/WN1/OW-OK./P na  dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja grupowej oczyszczalni ścieków w Cierniach – Etap I”– 2.469,71 zł,

- Odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczalnia ścieków w Wałbrzychu” – 602.245,40 zł,

- Odsetki od pożyczek z WSSE  zgodnie z umową z 01.07.1998 r. – 15.056,32 zł,

- Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 37.999,61 zł,

4. Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zgodnie z art. 173. ust.1 ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 250 000,00 zł. W I półroczu 2009 roku nie zaistniała potrzeba rozwiązywano ww. rezerwy.

5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział  90001 – Gospodarka ściekowa i gospodarka wód

W rozdziale 90001 zaplanowano środki ogółem na kwotę 155.151.388,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2009 roku wyniosło  27.365.775,13 zł, co stanowi 17,64%.

Na powyższe wykonanie składają się w szczególności:

- wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości w kwocie 43.654,88 zł

- odszkodowanie wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 142.682,40 zł

- wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Koszty administracyjne, opłaty skarbowe, opłaty za decyzje, opłaty za zajęcie pasa drogowego, inne opłaty związane z realizacją inwestycji”, „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, „Budowa wodociągu oraz Kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Wałbrzych na podstawie zawartego porozumienia DRIM/8/193/2007 z dnia 02.03.2007 r.” – w kwocie łącznej 27.179.437,85 zł

Poniżej przedstawiono zakres prac zrealizowanych w ramach zawartych kontraktów budowlanych dotyczące  zadania pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu."

## Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411

#### Ciernie

- wieloetapowy reaktor biologiczny z systemem dokładnego napowietrzania

- komory fermentacji osadu z komorą do odwadniania i stabilizacji higienicznej

- wyposażenie pomiarowo – kontrolne

- polepszenie zdolności gospodarki osadowej

Jugowice

- wymiana niesprawnego wyposażenia części mechanicznej oczyszczalni

- budowa wieloetapowego aktywnego reaktora biologicznego z systemem dokładnego

napowietrzania

- modernizacja procesu odwadniania osadu

# Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412

Ze względu na fakt, że Kontrakt został zerwany przez Zamawiającego, w okresie I półrocza 2009 r., nie wykonano żadnych prac budowlanych na terenie Oczyszczalni Ścieków w Boguszowie Gorcach.

# Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413

Boguszów –Gorce: 3 464,0 mb

Wałbrzych: 1 930,82 mb

Świebodzice: 3 065,16 mb

  - budowa nowej kanalizacji – 1 317,51 mb

  - renowacja kanalizacji – 1 727,65 mb

# Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414

Boguszów –Gorce: 3 433,0 mb

Wałbrzych: 4 701,64 mb

Świebodzice: 134,66 mb

# Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415

Wałbrzych: 615,0 mb

Szczawno - Zdrój: 0,0 mb

Szczawno - Zdrój– Wałbrzych(Zacisze– Wańkowicza): 0,0 mb

Walim: 2 805,0 mb

Głuszyca : 1 288,0 mb

Jedlina – Jugowice: 841,0 mb

## Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0416

### W ramach kontraktu nr 6 Inżynier wykonał następujące czynności:

- realizował obowiązki wynikające z umowy na usługi polegające na nadzorowaniu robót prowadzonych przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,

- nadzór i opiniowanie projektów Wykonawczych na Kontraktach nr 1 i 5,

- sprawdzenie wniosków Wykonawców o wydanie PŚP na Kontraktach nr 1, 3, 4, 5,

- opiniowanie i zatwierdzenie Wniosków Materiałowych na Kontraktach nr 1, 3, 4, 5,

- w okresie raportowania Inżynier opracował dokumentację przetargową dla Kontraktu nr 2 w związku z odstąpieniem od Kontraktu przez Zamawiającego w systemie „żółtego FIDIC-a” oraz kosztorysy Inwestorskie oraz Przedmiary robót dla dokumentacji przetargowej wyboru Wykonawcy w trybie „czerwonego FIDIC-a”.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr  4.

Ponadto  dokonując  analizy  dynamiki   wydatków  za   I  półrocze   2009  r.                     w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono:

• W dziale 700/70005 - Gospodarka mieszkaniowa/Gospodarka gruntami i nieruchomościami istnieje wzrost wydatków w I półroczu  2009 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego w związku ze wzrostem wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz w związku z zapłatą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

• W dziale 750/75095 - Administracja publiczna/Pozostała działalność istniejący wzrost wydatków w stosunku do I półrocza 2008 roku spowodowany jest między innymi wzrostem wydatków na zakup usług pozostałych, wzrostem wydatków na koszty postępowania sądowego i wzrostem wydatków na wynagrodzenia w związku z pełną obsadą stanowisk w księgowości czego nie było w I kwartale 2008 roku.

• W dziale 757/75702 - Obsługa długu publicznego/ Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Zaobserwowano  wzrost wydatków w  stosunku  do  analogicznego  okresu roku poprzedniego o kwotę złotych 1.140.764,45 zł. Spowodowane to było w szczególności spłatą wyższych odsetek od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” niż miało to miejsce w I półroczu 2008 roku.

• Spadek wydatków w dziale 900/90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Gospodarka ściekowa i ochrona wód związany jest między innymi z planowanym otrzymaniem środków na realizację zadań inwestycyjnych  z Unii Europejskiej w II półroczu 2009 roku.

Ogółem plan wydatków na 30 czerwca 2009 rok wynosi 164.282.309,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 30.913.090,65 zł, co stanowi 18,82 % planu rocznego. Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2008 i 2009 przedstawia Załącznik Nr 2.

IV. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji Uchwałą Zgromadzenia WZWIK z dnia 25 marca 2009  Nr 1/XIII/2009 zmienioną Uchwałą Nr 2/XV/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku  zakładał na rok 2009 następujące wielkości:

I.	Dochody	131.603.287,00 zł

II.	Wydatki             164.282.309,00 zł

III.	Deficyt	  -32.679.022,00 zł

Wykonanie budżetu na dzień  30 czerwca 2009 roku przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie 17.123.187,49 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 30.913.090,65 zł. I półrocze 2009 roku zamknęło się deficytem w wysokości 13.789.903,16 zł. Plan dochodów został zrealizowany w wysokości 17.123.187,49 zł, co stanowi 13,01 % planu natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 30.913.090,65 zł, co stanowi 18,82 % planu rocznego.

Planowane przychody na 30 czerwca 2009 roku wynoszą 33.962.446,00 zł, wykonanie (zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS) w I półroczu 2009 roku wynosi 14.383.528,69 zł. Obejmuje ono: transzę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – 10.265.004,92 zł, wykorzystany kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – 3.027.462,65 zł oraz wolne środki – 1.091.061,12 zł, (w tym na pokrycie deficytu – 1.065.259,50 zł).

Planowane rozchody na 30 czerwca 2009 roku wynoszą 1.283.424,00 zł, wykonanie (zgodnie ze sprawozdaniem RB NDS) w I półroczu 2009 roku wyniosło 567.823,91 zł. Obejmuje ono spłaty rat pożyczek: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 352.223,91 zł i z WSSE – 215.600,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2008 i 2009 przedstawia Załącznik Nr 3.

Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2009 r. zobowiązania wynoszą 135.738.054,03 zł w tym:

1.  zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych kredytów	27.578.021,55 zł

w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska	24.550.558,90 zł,

- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym	 3.027.462,65 zł

2.   zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek	105.262.358,59zł
w tym:

- pożyczka z NFOŚiGW	   101.959.558,59 zł

- pożyczka z WSSE	             2.802.800,00 zł

- pożyczka z WPWiK Sp. z o.o.                      500.000,00 zł

3. zobowiązania wymagalne                          2.897.673,89 zł

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

- INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2009 R.

- ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA PÓŁROCZE 2009 R.

- INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE  2009 R.

- PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU.

# Text boxes

# Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39, 58 – 300 Wałbrzych

Tel. 0-74 84 99 100 Tel/Fax 0-74 84 99 200

www.wzwik.pl e-mail sekretariat@wzwik.pl