INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

za I półrocze 2014 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

- DANE OGÓLNE.

Uchwała Budżetowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014                       Nr 7/XVII/2013 została przyjęta przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów  i Kanalizacji w dniu 30 grudnia  2013 roku.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 roku dokonane były zmiany w planie dochodów i wydatków w oparciu o:

- Uchwałę Nr 3/XVIII/2014 Zgromadzenia WZWIK z dnia 06 czerwca 2014 roku,

- Uchwałę Nr 2/LV/2014 Zarządu WZWiK z dnia 17 marca 2014 roku,

- Uchwałę Nr 1/LVI/2014 Zarządu WZWiK z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

- Uchwałę Nr 1/LIX/2014 Zarządu WZWiK z dnia 23 czerwca 2014 roku.

Szczegółowe zmiany dokonane w I półroczu 2014 roku wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają w zakresie planu dochodów (Tabela Nr 1) i wydatków (Tabela Nr 2)

Tabela Nr 1

Zestawienie zmian w zakresie planu dochodów w I półroczu 2014 roku.

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2014 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 30.06.2014 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | - | 42 383,00 | - | 42 383,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 7 170,00 | - | - | 7 170,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 9 329 000,00 | 21 940,00 | - | 9 350 940,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 121 806 895,00 | - | - 470 609,00 | 121 336 286,00 |
| OGÓŁEM | 131 143 065,00 | 64 323,00 | - 470 609,00 | 130 736 779,00 |

Tabela Nr 2

Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków w I półroczu 2014 roku.

/ w zł/

| Dział | Nazwa działu | Plan według uchwały budżetowej na 2014 rok | Zwiększenia (+) | Zmniejszenia ( - ) | Plan po zmianach na 30.06.2014 roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | Transport i łączność | 478 000,00 |  |  | 478 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 8 137,00 |  |  | 8 137,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 872 666,00 | 2 813,00 |  | 3 875 479,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 5 383 828,00 | 300 000,00 |  | 5 683 828,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 100 000,00 |  | - 100 000,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 80 877 893,00 | 164 000,00 |  | 81 041 893,00 |
| OGÓŁEM | 90 720 524,00 | 466 813,00 | -100 000,00 | 91 087 337,00 |

Plan wg uchwały budżetowej i stopień jego realizacji w I półroczu 2014 przedstawia się następująco:

/zł/

| Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok | Plan po zmianach na 30.06.2014 roku | Wykonanie za I półrocze 2014 rok | Wykonanie za I półrocze 2013 roku | % 4:3 | % 4:5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. Dochody | 131 143 065,00 | 130 736 779,00 | 41 548 141,86 | 37 267 875,86 | 31,78 | 111,48 |
| A.1 Dochody bieżące | 99 836 170,00 | 99 990 493,00 | 41 406 538,36 | 37 267 875,86 | 41,41 | 111,48 |
| A.2 Dochody majątkowe | 31 306 895,00 | 30 746 286,00 | 141 603,50 | - |  |  |
| B. Wydatki | 90 720 524,00 | 91 087 337,00 | 35 595 505,16 | 34 586 524,02 | 39,08 | 102,92 |
| B.1 Wydatki bieżące | 73 220 524,00 | 73 587 337,00 | 34 709 483,59 | 34 365 660,06 | 47,17 | 101,00 |
| B.2 Wydatki majątkowe | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 886 021,57 | 220 863,96 | 5,06 | 401,16 |
| Niedobór/Nadwyżka (A-B) | 40 422 541,00 | 39 649 442,00 | 5 952 636,70 | 2 681 351,84 | 15,01 | 222,00 |
| D. Finansowanie (D.1-D.2) | - 40 422 541,00 | - 39 649 442,00 | - 5 952 636,70 | - 2 681 351,84 |  |  |
| D.1 Przychody | - | 912 869,00 | 747 963,30 | 3 465 452,16 |  |  |
| D.2 Rozchody | 40 422 541,00 | 40 562 311,00 | 6 700 600,00 | 6 146 804,00 | 16,52 |  |

Dochody w I półroczu 2014 roku zrealizowano na poziomie 41 548 141,86 złotych           co stanowi 31,78 % planu po zmianach. Nominalne wykonanie dochodów w                            I półroczu 2014 roku  w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013 było wyższe o 4 280 266,00 złotych.

Jednocześnie zwiększyły  się wydatki, które w stosunku do analogiczne okresu roku 2013 i są wyższe  o  1 008 981,14 złotych.

Powyższe dane zaprezentowano na poniższym wykresie.

Poniższy wykres prezentuje udział wykonanych dochodów wg źródeł na dzień         30 czerwca 2014 roku w dochodach ogółem:

Wydatki Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w I półroczu 2014 roku wyniosły 35 595 505,16 złotych, co stanowiło 39,08% planu po zmianach. Wykonanie w stosunku do analogicznego okresu w roku 2013 było wyższe o 1 008 981,14 złotych.

Analiza struktury wykonanych wydatków wykazała, że największy udział w realizacji wydatków miały:

- Zakup usług pozostałych, które stanowiły 71,85 % wykonanego budżetu,

- Odsetki od kredytów i pożyczek – 7,41%,

- Podatki od nieruchomości – 13,07 %,

- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń                               i dodatkowe wynagrodzenie roczne, które łącznie stanowiły 3,29 % poniesionych wydatków,

- Wydatki inwestycyjne – 2,49 %,

- Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia  urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – 0,80%,

- Pozostałe wydatki wyniosły 1,01 % i stanowiły je między innymi:

  - Zakupy materiałów, akcesoriów komputerowych, wyposażenia,

  - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych,

  - Koszty postępowania sądowego związane ze ściąganiem należności,

  - Energii,

  - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, m.in. odpis na ZFŚS.

- Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,– 0,08 %,

- kwota 28 127,00 zł dotyczy decyzji z Gminy Mieroszów za 2009 rok – F.3120.1.66.2014, kwota 138,56 zł to odsetki z tytuły błędnie naliczonego abonamentu za wodą, kwota 77,64 zł to odsetki z tytułu uznanych reklamacji zgodnie z Uchwałą Nr 7/LV/2014 Zarządu WZWiK z dnia 17.03.2014 r., kwota 80,43 zł to odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za energię, kwota 1,16 zł dotyczy odsetek za nieterminową zapłatę za usługi telefonii stacjonarnej

- DOCHODY WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Nr 7/XVII/2013 Wałbrzyskiego Związku Wodociągów                    i Kanalizacji na 2014 rok, przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2013 roku i zmienioną Uchwałą Nr 3/XVIII/2014 Zgromadzenia WZWiK z dnia 06 czerwca 2014 roku

Zgromadzenie zaplanowało dochody w wysokości 130 736 779,00 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku przedstawiała się następująco:

| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 42 383,00 zł |
| Wykonanie | 70 405,18 zł |
| % wykonania | 166,12 |

| Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 0,00 zł |
| Wykonanie | 17 143,60 zł |
| % wykonania |  |

| Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 0,00 zł |
| Wykonanie | 10 880,00 zł |
| % wykonania |  |

Na wykonanie dochodów w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z za zajęcie pasa drogowego uiszczone przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe –                    W. Zając i oraz „WUPRINŻ”

| Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 36 256,00 zł |
| Wykonanie | 36 255,06 zł |
| % wykonania | 99,99 |

| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 6 127,00 zł |
| Wykonanie | 6 126,52 zł |
| % wykonania | 99,99 |

Na wykonanie dochodów w ramach powyższych rozdziałów składają się wpływy z za zajęcie pasa wpływy  z PPH GRYF za zajęcie pasa drogowego w ul. Piastowskiej                  i Kościelnej w Jedlinie Zdroju oraz z Zakładu Techniki Sanitarnej EKOSAN sp. z o.o

| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 7 170,00 zł |
| Wykonanie | 1.800,00 zł |
| % wykonania | 25,10 |

| Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 7 170,00 zł |
| Wykonanie | 1.800,00 zł |
| % wykonania | 25,10 |

Na wykonanie w ramach ww. rozdziału składają się wpływ z czynszu za wynajem mieszkania przy ulicy Basztowej w Wałbrzychu stanowiącego własność Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.

| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 9 329 000,00 zł |
| Wykonanie | 2 208 325,88 zł |
| % wykonania | 23,62 |

| Rozdział 75095 - Pozostała działalność |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 9 329 000,00 zł |
| Wykonanie | 2 208 325,88 zł |
| % wykonania | 23,67 |

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału za I półrocze 2014 roku składają się:

| dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz od lokat bankowych | 35 456,79 zł |
| --- | --- |
| dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów | 2 172 456,00 zł 413,09 zł |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |
| Plan po zmianach | 121 336 286,00 zł |
| Wykonanie | 39 267 610,80 zł |
| % wykonania | 32,36 |

| Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 121 336 286,00 zł |
| Wykonanie | 39 267 610,80 zł |
| % wykonania | 32,36 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2014 roku składają się:

| dochody uzyskany z dzierżawy z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o w Mieroszowie składników majątkowych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – zaległość za 2011 rok – Wyrok Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Wydział VIII Cywilny Sygn. akt VIII C 738/12 z 21 czerwca 2012 roku. | 8.000,00 zł |
| --- | --- |
| wpływy z usług - za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki; opłaty dodatkowe za przekroczenie stężeń ponadnormatywnych; opłaty za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych; zwroty kosztów procesów od odbiorców usług wod-kan; | 38 995 170,75 zł |
| odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wykonane usługi dostarczania wody i odbioru ścieków | 122 836,55 zł |
| dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Walimiu | 141 400,00 zł |

Wykonanie dochodów w 31,78 % w stosunku do planu spowodowane jest:

- nie otrzymaniem pozostałych 20% przyznanej alokacji (tzw. płatności końcowej ) dla projektu współfinansowanego  ze środków FS  w zaplanowanej kwocie 28.306.895,00 zł. (co stanowi 21,65 % planowanych dochodów w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - zaniża wykonanie planowanych dochodów za I półrocze 2014 r.

W dniu 01 lipca 2014 r. zgodnie z pismem z Komisji Europejskiej                                 nr Ref.Ares(2014)1686569 – 23/05/2014 na rachunek WZWiK wpłynęły środki finansowe w kwocie 25 803 014,14 zł (6 201 306,00 EUR) – bez uwzględnienia różnic kursowych. Do zamknięcia finansowania projektu pozostała kwota 2 503 880,86 zł należna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- nie uzyskaniem w I półroczu 2014 zwrotu części gwarancji należytego wykonania umowy Nr F06200053F6200054 dla Kontraktu 2003PL16PPE0411                   „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Ciernie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach” (873 089,19 euro) zaniża wykonanie planowanych dochodów. Postępowanie o sygn. akt I C 381/13 złożone przed Sądem Okręgowym w Legnicy zostało uchylone. WZWiK ponownie złożył zażalenie do Sądu Apelacyjnego o uchylenie tego postanowienia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Sąd Apelacyjny rozpoznał sprawę zażalenia pod sygn. akt: ACz 418/13 i nie uwzględnił zażalenia WZWiK, a akta sprawy przekazał do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Do dnia dzisiejszego WZWiK nie otrzymał żadnych informacji – sprawa w toku.

W dniu 06 czerwca 2014 r. Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji Uchwałą Nr 4/XVIII/2014 przedłużyło czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Zgodnie z powyższą uchwałą cena (brutto) wynoszą:

| Grupa | Cena wody | Cena ścieków |
| --- | --- | --- |
| Socjalno - bytowe | 5,19 zł | 8,00 zł |
| Przemysł spożywczy | 5,31 zł | 8,00 zł |
| Przemysł | 5,45 zł | 8,00 zł |

W I półroczu 2014 r. wykonanie dochodów z tytułu wpływu z usług za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki wyniosło 44,46% w stosunku do planu jaki przewidziano w tym paragrafie na rok 2014 r, nastąpił wzrost do analogicznego okresu roku 2013 o blisko 5 mln złotych.

W związku z prowadzonymi pracami windykacyjnymi takimi, jak: nadzorowanie terminowości zapłat, wysyłanie upomnień i wezwań przedsądowych, przygotowywanie pozwów oraz monitorowanie egzekucji w II półroczu br przewiduje się zwiększony wpływ środków z tytułu dochodów za usługi dostarczania wody i odbioru ścieków. Za I półrocze br. wniesiono do sądu 137 wniosków oraz 87 wniosków skierowano do egzekucji komorniczej.

W II półroczu br. przewidywany jest wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług w związku z przejmowaniem sieci wodociągowych oraz zakończeniem i oddaniem do użytkowania inwestycji.

Okresowością świadczenia usług spowodowana jest zmiennym zużyciem wody, a co z tym się wiąże również zmienną ilością odprowadzanych ścieków uzależnioną od występującej pory roku.

W II półroczu 2014 r. planuje się realizację nowych przyłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej, co spowoduje zwiększenie ilości podpisanych umów na odbiór ścieków, a w konsekwencji wzrost wpływów do WZWiK za świadczone usługi.

W samej Gminie Boguszów Gorce do 15 września br ma być zakończona budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych za kwotę ok. 600 tys złotych, ponadto dokonano wyboru projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - gmina Boguszów Gorce – kontynuacja”, co pozwoli na przyłączenie do sieci wodociągowej ponad 1 000 mieszkańców. W dniu 02.07.2014r. złożony zostanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny oraz udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania co umożliwi nam dokonanie przyłączenia budynków zlokalizowanych przy części ul. Reymonta i ulicy Wysokiej w Boguszowie – Gorcach.

W II półroczu br. planuje się wzrost dochodów z tytułu świadczonych usług w związku z przejmowaniem sieci wodociągowych i zwiększoną ilością podłączeń do systemu zbiorczego kanalizacji sanitarnej. Na terenie, gdzie wybudowane są sieci kanalizacyjne na bieżąco są wysyłane do mieszkańców, decyzje administracyjne nakazujące podłączenie się do istniejących sieci.

Strukturę dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w I półroczu 2014 i 2013 roku przedstawia Załącznik Nr 1.

III.       WYDATKI WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014 Nr 7/XVII/2013 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2013 roku i zmienioną Uchwałą Nr 3/XVIII/2014 Zgromadzenia WZWIK z dnia 06 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 2/LV/2014 Zarządu WZWiK z dnia 17 marca 2014 roku, Uchwałą Nr 1/LVI/2014 Zarządu WZWiK z dnia 29 kwietnia 2014 roku, oraz Uchwałą Nr 1/LIX/2014 Zarządu WZWiK z dnia 23 czerwca 2014 roku, zaplanowano wydatki w wysokości 91 087 337,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 35 595 505,16 zł. Na wykonanie to składały się wydatki poniesione w następujących działach  i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 478 000,00 zł |
| Wykonanie | 286 498,19 zł |
| % wykonania | 59,94 |

| Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 2 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 812,04 zł |
| % wykonania | 90,60 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2014 roku składały się

| wydatki na opłaty do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym | 1.812,04 zł |
| --- | --- |
| Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie |  |
| Plan po zmianach | 46 000,00 zł |
| Wykonanie | 32 349,13 zł |
| % wykonania | 70,32 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału składały się:

| opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej wniesione do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz do Zarządu Województwa Dolnośląskiego. | 32 349,13 zł |
| --- | --- |
| Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe |  |
| Plan po zmianach | 60 000,00 zł |
| Wykonanie | 30 864,74 zł |
| % wykonania | 51,44 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2014

roku składały się wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego

| w celu umieszczenia infrastruktury technicznej - wniesione do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego | 30 864,74 zł |
| --- | --- |
| Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu |  |
| Plan po zmianach | 40 000,00 zł |
| Wykonanie | 24 970,73 zł |
| % wykonania | 62,43 |

W rozdziale tym w związku z przywróceniem miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. - ujęto  opłaty za  zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej

| Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 330 000,00 zł |
| Wykonanie | 196 501,55 zł |
| % wykonania | 59,55 |

Na wykonanie w ramach powyższego rozdziału składały się opłaty za zajęcie pasa drogowego (w tym za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej) wniesione do Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach, Urzędu Miejskiego w Szczawnie Zdroju, Boguszów Gorcach oraz Jedlinie Zdroju.

| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 8 137,00 zł |
| Wykonanie | 4 477,95 zł |
| % wykonania | 55,03 |

| Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 8 137,00 zł |
| Wykonanie | 4 477,95 zł |
| % wykonania | 55,03 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2014 roku składały się:

| wydatki na koszty zarządu lokali mieszkalnych będących własnością Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji opłaty za wieczyste użytkowanie ww. lokali do Gminy Wałbrzych podatek od nieruchomości lokali mieszkalnych | 4 397,94 zł 26,01 zł 54,00 zł |
| --- | --- |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |
| Plan po zmianach | 3 875 479,00 zł |
| Wykonanie | 1 497 375,50 zł |
| % wykonania | 38,64 |

| Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 25 000,00 zł |
| Wykonanie | 3 198,00 zł |
| % wykonania | 12,79 |

Na wykonanie wydatków w ramach rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego za  I półrocze 2014 rok składały się:

| wydatki na realizację promocyjną kampanii „e – faktura” - reklama prasowa w dodatku NWW i Tygodniku Wałbrzyskim, oraz na kampanie promocyjną przyłączenia do kanalizacji sanitarnej „Przyłącz się”. | 3 198,00 zł |
| --- | --- |
| Rozdział 75095 –Pozostała działalność |  |
| Plan po zmianach | 3 850 479,00 zł |
| Wykonanie | 1 494 177,50 zł |
| % wykonania | 38,80 |

Na wykonanie w ramach rozdziału 75095 – Pozostała działalność w I półroczu 2014 roku składały się:

| wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (profilaktyczne posiłki i napoje) oraz zwrot kosztów zakupów okularów korygujących wzrok wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 2 404,43 zł 920 657,79 zł |
| --- | --- |
| wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 769,30 zł |
| wydatki na pochodne od wynagrodzeń | 183 873,51 zł |
| wydatki na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 278,31 zł |
| zakup usług pozostałych, w tym w szczególności: obsługa prawna, medialna, świadczenie usług przez Getin Noble Bank tj. obsługa indywidualnych numerów rachunków bankowych odbiorców usług świadczonych przez WZWiK w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków, usługi pocztowe, abonament KRD, opieka serwisowa programu „ZBYT WODY”, usługi poligraficzne, itp. | 197 288,87 zł |
| pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności: zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia pracowników, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia informacji o niekaralności pracowników, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe itp. | 77 905,29 zł |

| DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 5 683 828,00 zł |
| Wykonanie | 2 638 261,39 zł |
| % wykonania | 46,42 |
| Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |  |
| Plan po zmianach | 5 683 828,00 zł |
| Wykonanie | 2 638 261,39 zł |
| % wykonania | 46,42 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2014 roku składały się:

| odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P z dnia 26.03.2008 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” | 1 392 456,81 zł |
| --- | --- |
| odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. na zachowanie płynności finansowej dla projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” | 535 355,92 zł |
| odsetki od kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 z dnia 27.09.2006 r. na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn.„Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” | 243 050,77 zł |
| odsetki od pożyczek z WSSE zgodnie z umową zawartą 01.07.1998 r. | 4 117,48 zł |
| odsetki od emisji obligacji komunalnych i kredytu w rachunku bieżącym | 234 426,30 zł |
| odsetki od kredytu długoterminowego z 13.11.2012 r. umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 odsetki od pożyczki z WFOŚiGW koszty emisji papierów wartościowych | 180 265,11 zł 3 589,00 zł 45 000,00 zł |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA |  |
| Plan po zmianach | 100.000,00 zł |
| Wykonanie | - |
| % wykonania | - |

| Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 0,00 zł |
| Wykonanie | - |
| % wykonania | - |

W Uchwale Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014 Nr 7/XVII/2013 przyjętej przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2013 roku zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu w wysokości 100 000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku Uchwałą Nr 1/LIX/2014 Zarządu WZWiK z dnia 23 czerwca 2014 r. rezerwa została rozwiązana.

| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 81 041 893,00 zł |
| Wykonanie | 31 168 892,13 zł |
| % wykonania | 38,46 |

| Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |
| --- | --- |
| Plan po zmianach | 81 041 893,00 zł |
| Wykonanie | 31 168 892,13 zł |
| % wykonania | 38,46 |

Na wykonanie w ramach niniejszego rozdziału za I półrocze 2014 roku składały się

| zakup usług w tym : WPWiK Sp. z o.o – Porozumienie pomiędzy WZWiK, a WPWiK Sp. z o.o w sprawie świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ich oczyszczanie, obowiązujące od 01 stycznia 2012 r.; opłaty za monitoring urządzeń na przepompowniach ścieków zrealizowanych w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” | 2 24 739 638,76 zł |
| --- | --- |
| podatki od nieruchomości składników majątkowych stanowiących mienie Związku, a znajdujących się na terenie różnych gmin | 4 652 567,00 zł |
| zakup energii – dostawa energii elektrycznej do przepompowni ścieków | 824 315,38 zł |
| wydatki osobowych niezaliczane do wynagrodzeń z tytułu zawartej umowy o dzieło z kosztorysantem | 3 567,25 zł |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnienie danych osobowych i koszty postępowania sądowego – dotyczą prowadzonych czynności windykacyjnych. pozostałe odsetki – dotyczą odsetek od zaległości podatkowych podatku od nieruchomości za 2009 rok (decyzja z Gminy Mieroszów nr F.3120.1.66.2014) pozostałe opłaty i składki wydatki inwestycyjne dotyczą: | 34 341,54 zł 28 423,63 zł 17,00 zł 886 021,57 zł |

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeczka w Gminie Walim – etap I

Budowa systemu kanalizacji na terenie miejscowości Rzeczka w Gminie Walim przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych. Dzięki budowie podłączeń budynków do systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie ograniczeniu ilości szamb, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zminimalizowane zostanie niekontrolowane odprowadzanie do wód i gleby ścieków nieoczyszczonych i wpłynie to pozytywnie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Realizacja zadania w bieżącym roku pozwoli na odbiór ścieków z obszaru na którym zlokalizowano kilkaset miejsc noclegowych wykorzystywanych w okresie letnim jak i zimowym. Możliwość korzystania z sieci kanalizacyjnej przekłada się również na podniesienie komfortu życia mieszkańców. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na przedmiotowym obszarze podniesie też atrakcyjność tego terenu zarówno pod względem turystycznym, jak i inwestycyjnym

Zadania 2.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój – Etap II

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zewnętrznej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz układu tłocznego z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kamieńsku. Przedsięwzięcie jest  kontynuacją Etapu I inwestycji stanowiącego element składowy centralnego systemu usuwania i unieszkodliwiania ścieków sanitarnych przedmiotowego obszaru

Zadanie  3.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszów – Gorce – Etap I

W dniu 29 kwietnia 2014 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Boguszowie Gorcach. W dniu 5 maja br. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszów – Gorce – Etap I A”, następnie wybrano Wykonawcę robót, który zadeklarował, że wykona zadanie za kwotę 920 011,56 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu – 30.08.2014 r.

Zadanie 4.  Budowa sieci kanalizacji w dzielnicy Poniatów

Postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Obecnie trwają rozmowy ze ZDKiUM w Wałbrzychu mające na celu określenie zakresu prac związanych z odtworzeniem nawierzchni po przeprowadzonych pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z ustaleniem podziału kosztów pomiędzy WZWiK, a ZDKiUM za odtworzenie nawierzchni.

Zadanie 5.  Budowa systemu oczyszczania ścieków wraz z wykonaniem koncepcji i dokumentacji projektowej w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice – Etap I

Postępowanie przetargowe na wykonanie koncepcji systemu oczyszczania w trakcie przygotowania.

Zadanie 6.  Budowa sieci wodociągowej w Strudze – Gmina Stare Bogaczowice – kontynuacja

W dniu 28 kwietnia 2014 r. wybrano Wykonawcę robót budowlanych, którym została firma Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 31 październik 2014 r.

Zadanie 7. Porządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Głuszyca za szczególnym uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej

W ramach tego zadania planuje się zaprojektować i wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszycy – w dniu 23 kwietnia 2014 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, następnie wybrano Wykonawcę prac projektowych, który zadeklarował, że wykona zadanie za kwotę 16 974,00 zł brutto. Planowany termin wykonania dokumentacji wskazany w umowie – 19.11.2014 r.

Zadanie 8.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku w Gminie Jedlina Zdrój – etap I

W dniu 11.09.2013 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, następnie wybrano Wykonawcę, który zadeklarował, że wykona zadanie za kwotę 779 095,62 zł brutto. Planowany termin wykonania zadania wskazany w aneksie do umowy – 31.08.2014 r.

Zadanie 9.  Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych

W ramach tego zadania planuje się wykonać w szczególności następujące zadania inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego, Kochanowskiego, Nowowiejskiej i Kłodzkiej w Wałbrzychu – postępowanie przetargowe w trakcie przygotowania. Obecnie trwają rozmowy ze ZDKiUM w Wałbrzychu mające na celu określenie zakresu prac związanych z odtworzeniem nawierzchni (nie dotyczy ul. Nowowiejskiej) po przeprowadzonych pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej.

-   budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej – w dniu 23 kwietnia 2014 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, następnie wybrano Wykonawcę, który zadeklarował, że wykona zadanie za kwotę              7 800,00 zł brutto. Planowany termin sporządzenia dokumentacji projektowej wskazany w umowie – 19.11.2014 r.

-    budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu – prace zostaną wykonane równocześnie z trwającą obecnie przebudową drogi realizowaną przez Gminę Wałbrzych.

-   budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzegomskiej – w związku z podjętymi przez Gminę Wałbrzych działaniami mającymi na celu przebudowę ul. Strzegomskiej WZWiK czeka z ogłoszeniem postępowania przetargowego na budowę kanalizacji, gdyż ustalono że roboty zaczną się równocześnie z rozpoczęciem prac związanych z przebudową drogi. W chwili obecnej oczekujemy na przedstawienie przez Wykonawcę robót dokumentacji projektowej zamiennej na budowę kanalizacji sanitarnej, przedmiotowe podyktowane jest kolizją nowoprojektowanej drogi z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną.

-   modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegolewskiego w Wałbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych – kontynuacja – projektant wykonał dokumentację projektową.

Planowana do przebudowy hydrofornia znajduje się na działce Gminy Wałbrzych, która to działka zgodnie z ustaleniami z Gminą ma zostać przekazana do WZWiK.

- uruchomienie przepompowni ścieków w ul. Sztygarskiej oraz wykonanie docelowego połączenia zasilania przepompowni w ul. Sztygarskiej oraz ul. Wilczej w Wałbrzychu – trwają prace związane z rozpoznaniem stanu prawnego związanego z zrzutem ścieków z ul. Sztygarskiej na oczyszczalnię znajdującą się na terenie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria”.

- budowa sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu – kontynuacja – planuje się, że prace zostaną zlecone Wykonawcy robót, który będzie realizował budowę sieci wodociągowej w ul. Sadowej. Termin rozpoczęcia prac planowany jest na III kwartał 2014 r.

- 11- go Listopada Wałbrzych, budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji  - kontynuacja. W styczniu 2014 r. dokonano zapłaty za wykonane w 2013 r. prace budowlane (kwota 158 842,52 zł brutto).

Zadanie 10.  Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych – OŚ Boguszów Gorce.

Zadanie ujęte w złożonym przez WZWiK wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn.”Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji”. Wniosek jest w trakcie oceny.

Zadanie 11.  Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Walim wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w celu ochrony zbiornika wodnego w Zagórzu Śląskim

- budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim – prowadzone są rozmowy pomiędzy Wójtem Gminy Walim i Caritas, a Przewodniczącym WZWiK mające na celu określenie warunków zabudowy lokalnej oczyszczalni ścieków na terenie Caritas,

- przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kościuszki w Walimiu – inwestycja w trakcie przygotowania.

Zadanie 14. Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej – Wałbrzych ul. Sadowa

Termin rozpoczęcia prac budowlanych planowany jest na III kwartał 2014 r.

Zadanie 15. Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów

W dniu 26.06.2014 r. wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowej, który zadeklarował, że wykona zadanie za kwotę 9 225,00 zł brutto. Planowany termin sporządzenia dokumentacji projektowej wskazany w umowie – 23.10.2014 r.

Zadanie 16. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta – Gmina Boguszów – Gorce – kontynuacja

Wybrano projektanta na wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 02.07.2014 r. złożono w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu wniosek o zmianę decyzji zatwierdzającej projekt budowlany zamienny

oraz udzielającej pozwolenia na wznowienie robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Zadanie 17. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój – kontynuacja zadań inwestycyjnych

Budowa sieci wod.-kan. w ul. Herberta, Kłodzkiej oraz Kamiennej w Jedlinie Zdroju – budowa sieci w ul. Kamiennej i Herberta zakończone. Budowa wodociągu w ul. Kłodzkiej – inwestycja w trakcie realizacji – w I półroczu 2013 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wybrano Wykonawcę prac projektowych. Projektant jest w zwłoce co do terminu realizacji dokumentacji – konieczna była zmiana przebiegu planowanej trasy wodociągu ze względu na brak zgody zarządcy drogi. WZWiK uzyskał projekt budowlany będący załącznikiem do prawomocnego pozwolenia na budowę z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Inwestycja w trakcie przygotowywania.

Zadanie 18.  Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 r.

W dniu 30 kwietnia br. wybrano inspektora nadzoru dla zadań przewidzianych do realizacji w Etapie I:

- zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszów – Gorce- etap I,

- zadanie 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu,

- zadanie 3 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Sadowej w Wałbrzychu,

- zadanie 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej w Wałbrzychu,

- zadanie 5 – Budowa sieci wodociągowej w Strudze – Gmina Stare Bogaczowice,

- zadanie 6 – Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Głuszyca ul. Górnośląska,

- zadanie 7 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolonialnej w Wałbrzychu.

Wykonanie wydatków w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia Załącznik Nr 3.

Dokonując  analizy  dynamiki   wydatków  za   I  półrocze  2014  r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego stwierdzono, że:

* W dziale 600 – Transport i łączność zostały sklasyfikowane wydatki za zajęcie pasa drogowego, w tym roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej, które w stosunku do I półrocza 2013 roku

zwiększyły się o 22 627,00 zł. Zwiększenie wydatków związane jest z rozpoczętymi zadaniami inwestycyjnymi.

* W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaobserwowano zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania na 30 czerwca 2013 roku, w związku z aktualizacją wyceny nieruchomości przy ul Basztowej (własność WZWiK), przeznaczonych do sprzedaży. W trakcie sporządzania niniejszego sprawozdania ogłoszony został przetarg na sprzedaż nieruchomości.

* W dziale 750 - Administracja publiczna na istniejące zwiększenie wydatków w tym dziale w stosunku do analogicznego okresu z I półrocza 2013 roku miało wpływ przejęcie z dniem 1 stycznia 2014 roku przez Biuro Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zadań i pracowników w trybie art. 23' Kodeksu Pracy po likwidacji przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Działu Obsługi Klienta i Działu Windykacji.

* W dziale 757- Obsługa długu publicznego wydatki zmniejszyły się  w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na ten spadek zasadnicze znaczenie miało brak zaległości z ubiegłego roku oraz systematycznie zmniejszające się kwoty kapitału rat kredytów i pożyczek.

* W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaobserwować można nieznaczne zwiększenie wydatków w stosunku do wykonania za I półrocze 2013 roku o 528 975,98 zł. Wpływ na to miało zwiększone wydatki na podatek od nieruchomości w związku z przejętym majątkiem, jak również z zakończenia i rozliczenia inwestycji, zwiększone wydatki inwestycyjne, zwiększone opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w Czarnym Borze.

Ogółem plan wydatków po zmianach na 30 czerwca 2014 rok wyniósł 91 087 337,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 35 595 505,16 zł, co stanowi 39,08 % planu rocznego. Z tego 34 709 483,59 zł stanowią wydatki bieżące, a 886 021,57 zł stanowią wydatki majątkowe.

Strukturę wydatków w I półroczu 2014 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:

Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2013 i 2014 przedstawia Załącznik Nr 2.

VI. ROZLICZENIE FINANSOWE.

Budżet Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014                          Nr 7/XVII/2013 przyjętą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w dniu 30 grudnia 2013 roku, a następnie zmieniony:

- Uchwałę Nr 3/XVIII/2014 Zgromadzenia WZWIK z dnia 06 czerwca 2014 roku,

- Uchwałę Nr 2/LV/2014 Zarządu WZWiK z dnia 17 marca 2014 roku,

- Uchwałę Nr 1/LVI/2014 Zarządu WZWiK z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

- Uchwałę Nr 1/LIX/2014 Zarządu WZWiK z dnia 23 czerwca 2014 roku.

I zakłada na rok 2014 następujące wielkości:

| Dochody | 130 736 779,00 zł |
| --- | --- |
| Wydatki | 91 087 337,00 zł |
| Nadwyżka | 39 649 442,00 zł |
| Przychody | 912 869,00 zł |
| Rozchody | 40 562 311,00 zł |

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyżej opisanych kategorii przedstawia się następująco:

Dochody zostały wykonane na poziomie 41 548 141,86 zł co stanowi 31,78% planu po zmianach, wydatki zostały wykonane w wysokości 35 595 505,16 zł co stanowi 39,08 % planu po zmianach.

Nadwyżka na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosła 5 952 636,70 zł przy planowanej nadwyżce na 2014 rok w wysokości 39 649 442,00 zł. Przychody zostały wykonane w wysokości 747 963,30 zł. Obejmują one: kredyt obrotowy w rachunku bieżącym – 254 000,30 zł oraz wolne środki – 493 963,00 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 6 700 600,00 zł i obejmują spłatę rat:

- 4 800 000,00 zł - pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska                        i Gospodarki Wodnej Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”,

- 1 086 954,00 zł - spłatę rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, – 215 600,00 zł - spłatę rat pożyczki z WSSE,

- 456 246,00 zł – spłata kredytu długoterminowego z PKO BP SA,

- 141 800,00 zł – spłatę pożyczki z WFOŚiGW.

Poniżej przedstawiono porównanie wykonanych przychodów i rozchodów w okresie     I półrocza 2013 i 2014 roku.

Ponadto zestawienie przychodów i rozchodów oraz dynamikę w okresie I półrocza roku 2013 i 2014 przedstawia Załącznik Nr 4.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2014 r. zobowiązania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły 155 865 098,29  zł, w tym:

| Zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych kredytów w tym: | 32 315 164,63 zł |
| --- | --- |
| - kredyt z Banku Ochrony Środowiska | 15 217 411,33 zł |
| - obligacje komunalne - kredyt długoterminowy - kredyt obrotowy | 10 000 000,00 zł 6 843 753,00 zł 254 000,30 zł |
| Zobowiązania WZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek w tym: | 106 649 933,63 zł |
| - pożyczka z NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” | 84 300 000,00 zł |
| - pożyczka z NFOŚiGW 74/2010/Z na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS ( 21.562.133,63 + 815 231,23 różnice kursowe). - pożyczka z WFOŚiGW, na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. 3 Maja w Walimiu W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konta WZWiK wartość pożyczki wynosiła 21.562.133,63 zł i zgodnie z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego 2010. Zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.06.2014 r tj. 4,1609 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 23.282.484,06 ( 21.562.133,63 + 815 231,23 różnice kursowe). | 21 562 133,63 zł 141 000,00 zł |
| - pożyczka z WSSE 3. Zobowiązania niewymagalne - to zobowiązanie wobec WPWiK Sp. z o.o z tyt. świadczonych usług, zgodnie z zawartym „Porozumieniem”. | 646 800,00 zł 16.900.000,03 zł |
| Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.06.2014 r. należności wymagalne Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wyniosły 1 487 563,02 zł,: z tytułu opłat za wodę i odbierane ścieki (po wystawieniu ostatecznego wezwania do zapłaty oraz wydaniu przez Sąd Postanowienia, zaległości kierowane są na drogę postępowania egzekucyjnego). 1 487 563,02 zł |

VI. PODSUMOWANIE

W trakcie I półrocza 2014 roku realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na realizacji zapisów wynikających z uchwały budżetowej oraz bieżącej analizie wykonania budżetu.

Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 roku osiągnęło poziom 31,78 % planu po zmianach. Ze względu na zakończenie projektu  inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków” zakończyły się wpływy z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu inwestycyjnego – pozostała jeszcze kwota z Unii Europejskiej płatność końcowa kwota  28.306.895,00 zł.

Wniosek o płatność końcową został złożony 03 czerwca 2011 r. Pomimo przekazania do Komisji Europejskiej raportu końcowego oraz Deklaracji zamknięcia Projektu, sporządzonej przez Ministerstwo Finansów - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej – wraz z raportem zamknięcia Projektu, WZWiK nie otrzymał w I półroczu 2014 roku pozostałych 20% przyznanej alokacji ( tzw. płatności końcowej ).

W dniu 01 lipca 2014 r. zgodnie z pismem z Komisji Europejskiej                                 nr Ref.Ares(2014)1686569 – 23/05/2014 na rachunek WZWiK wpłynęły środki finansowe w kwocie 25 803 014,14 zł (6 201 306,00 EUR) – bez uwzględnienia różnic kursowych. Do zamknięcia finansowania projektu pozostała kwota 2 503 880,86 zł należna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku osiągnęło poziom 39,08 % planu po zmianach.

Zadłużenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na 30 czerwca 2014 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30 czerwca  2014 roku wyniosło 155 865 098,29 (bez różnic kursowych), w tym:

- 15 217 411,33 zł kredyt z Banku Ochrony Środowiska umowa Nr 030/I/62/2006 na pokrycie wkładu własnego w projekcie pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu”, którego spłata rat kapitałowych zgodnie z § 10 umowy nastąpi do września 2021 r.

- 254 000,30 zł kredyt w rachunku bieżącym – krótkoterminowy podlegający spłacie w 2014 r.

- 6 843 753,00 zł kredyt długoterminowy z 13.11.2012 r. umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016  PKO BP,

- 10 000 000,00 zł obligacje komunalne wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A.

i pożyczki 106 818 364,86 zł w tym :

- 84 300 000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” której spłata rat kapitałowych zgodnie z § 4 umowy nastąpi do grudnia 2020 r.

- 21.562.133,63 + 815 231,23 zł (różnice kursowe) pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 74/2010/Z na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” w celu zapewnienia ciągłości finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, które otrzymało wsparcie z FS.

- 646 800,00 zł pożyczka z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”  na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej „Podstrefy Wałbrzych” oraz inne nakłady inwestycyjne związane z oczyszczaniem ścieków

Spłata rat kapitałowych zgodnie z umową nastąpi do grudnia 2015 r.

- 141 000,00 zł , na budowę sieci kanalizacyjnej w ul. 3 Maja w Walimiu,

- 16.900.000,03 zł zobowiązania niewymagalne wobec WPWiK Sp. z o.o z tyt. świadczonych usług  zgodnie z zawartym „Porozumieniem”.

Szczegółowe zestawienie spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie :

| Pożyczka/kredyt | ODSETKI | Spłata zadłużenia |
| --- | --- | --- |
|  | Od długu podlegającego wyłączeniu * | Od długu nie podlegającego wyłączeniu | podlegająca wyłączeniu * | nie podlegająca wyłączeniu |
|  | 2 638 261,39 | 6 700 600,00 |
| pożyczka NFOŚiGW umowa 48/2008/Wn1/OW-Ok..IS/P z 26.03.2008 | 1 392 456,81 |  | 4 800 000,00 |  |
| pożyczka NFOŚiGW umowa 74/2010/Z z 22.04.2010 | 535 355,92 |  | 0,00 |  |
| kredyt BOŚ - umowa 030/I/62/2006 z 27.09.2006 | 243 050,77 |  | 1 086 954,00 |  |
| WSSE "Invest Park" Sp z o.o umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 |  | 4 117,48 |  | 215 600,00 |
| kredyt krótkoterminowy - w rachunku bieżącym |  | 26,30 |  |  |
| kredyt długoterminowy z 13.11.2012 r. |  | 180 265,11 |  | 456 246,00 |
| Pożyczka z WFOŚiGW |  | 3 589,00 |  | 141 800,00 |
| Obligacje komunalne (odsetki i prowizje) |  | 279 400,00 |  |  |
| Razem | 2 170 863,50 | 467 397,89 | 5 886 954,00 | 813 646,00 |

*  art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

Ogólnie przypadająca w 2014 roku spłata rat kapitałowych podlegających wyłączeniu ustawowemu wynosi 38 796 049 zł:

- 2 173 908 zł - kredyt z Banku Ochrony Środowiska umowa Nr 030/I/62/2006,

- 15 060 007 zł - pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 48/2008/WN1/OW-OK.-IS/P,

- 21 562 134 zł - pożyczka z NFOŚiGW umowa Nr 74/2010/Z

Realizując upoważnienia zawarte w § 7 Uchwały Budżetowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2014 Nr 7/XVII/2013 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarząd WZWiK podpisał umowę z PKO BP SA na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

- Informacja o wykonaniu dochodów budżetu WZWiK za I półrocze 2014 r.

- Informacja o wykonaniu wydatków budżetu WZWiK za I półrocze 2014 r.

- Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2014 r.

- Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu WZWiK za I półrocze 2014r.