#### UMOWA

- NR: …………../2013

Dotyczącą wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego dla planowanej inwestycji Zadanie inwestycyjne Nr PZ/01/III/2013 
Pn.: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej oraz pełnienie Nadzoru Autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorów robót na wybrane zadania ujęte 
w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia  Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”

ZADANIE NR 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Jedlinie-Zdroju

zawarta dnia ………………………. 2013 roku  w Wałbrzychu pomiędzy:

Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

REGON 890451905

NIP886-00-12-544

reprezentowanym przez:

Pana Marka Mielniczuka – Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji

zwanym dalej Zamawiającym

a   ………………………….

adres: ul. ………………………………….

Numer KRS  ……………………………

Regon ..........................................

NIP …………………………………..

reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ......................................

§ 1

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

b) Załącznik nr 2 - Formularz Oferty

c) Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą wykonywać niniejszą umowę

d) Załącznik nr 4 - Umowa zawarta między Wykonawcami występującymi wspólnie.

2. W terminie do 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu uzgodniony 
z Zamawiającym harmonogram prac Wykonawcy.

3. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt a) – e) 
w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności.

§ 2

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, jak i pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego Nr PZ/01/III/2013 na zadania ujęte w Planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z Uchwałą Budżetową Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji na rok 2013 nr 2/XII/2012 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów 
i Kanalizacji z dnia 28.12.2012r., dla planowanych inwestycji pn.: „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla ZADANIA 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Jedlinie-Zdroju zawartym w SIWZ -  CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, osobami oraz wystarczającymi środkami technicznymi, finansowymi do wykonania niniejszej umowy oraz że wykona ją z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami 
i normatywami stosowanymi w budownictwie.

- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa o której mowa w ust. 1 obejmuje zakres, jaki został ujęty w SIWZ -  CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Zadaniem Wykonawcy jest wykonanie dokumentacji, która będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia realizacji przedmiotu objętego projektem. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody, operaty i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, także spis wszystkich części dokumentacji.

- W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu kompletną dokumentację projektową (projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, ofertowe - ślepe), oraz przekaże wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

- Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa § 2 ust. 1, 2 i 3, jak również Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§3

1. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku nie wypełniania lub niewłaściwego wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do jej naprawy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego działania podczas realizacji przedmiotu umowy wobec osób trzecich.

§4

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena zawarta w ofercie Wykonawcy.

2. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

Kwotę netto............................................................................... PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

plus VAT ............. w wysokości ................... PLN,

(słownie: ......................................................................... PLN ),

co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto Wykonawcy :............................................................ PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

w tym:

2.1 za opracowanie dokumentacji projektowej dla Zadania nr 2.

...................................................................................................PLN

(słownie ………………………………………………………………………………………………………PLN)

2.2 za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania dla ZADANIA 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Jedlinie-Zdroju…………………...............................................PLN

(słownie ………………………………………………………………………………………………………PLN)

3. Kwota określona w § 4 ust. 2, stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, jest stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, za wyjątkiem sytuacji wymienionej w §4 ust. 5. Za prace nie wykonane przez Wykonawcę, wynagrodzenie nie przysługuje.

4. Kwota określone w § 4 ust ust.2 obejmuje wszelkie podatki i koszty związane z podjętymi czynnościami, uzgodnieniami, opłatami administracyjnymi, urządzeniami oraz materiałami 
i narzędziami użytymi przez Wykonawcę oraz wszystkie inne koszty potrzebne do prawidłowego 
i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu Umowy.

5. Jeżeli po zawarciu umowy ulegnie zmianie obowiązująca stawka podatku VAT, to wynagrodzenie umowne zostanie odpowiednio skorygowane przez strony umowy.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z podziałem za poszczególne elementy przedmiotu zamówienia (określone w SIWZ -  CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.), w następujący sposób:

1.1. za usługi wymienione w §4 ust. 2 niniejszej umowy w następujący sposób:

1.1.1 uzgodnienie lokalizacji trasy sieci, wykonanie prac związanych z uzyskaniem wszelkich ustaleń i uzgodnień - 30% kwoty brutto określonej w § 4 ust.2.1 po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT wraz z przedstawionym wykazem uzyskanych uzgodnień i map.

1.1.2 wykonanie prac projektowych związanych ze sporządzeniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, oraz sporządzeniem projektu wykonawczego - 70% kwoty brutto określonej w § 4 ust.2.1 po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT wraz z zatwierdzonym przez Zamawiającego Protokołem Odbioru dokumentacji, o której mowa w SIWZ -  CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, bez uwag i zastrzeżeń. Kompletna dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych powinna odpowiadać wymaganiom technicznym niezbędnym do złożenia w sposób prawidłowy zamówienia publicznego i oferty na to zamówienie oraz realizacji robót, wykonanej zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. z 2004. r Nr 202 poz. 2072).

1.2. za usługi nadzoru autorskiego wymienione § 4 ust.2.2, po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury VAT. Faktura VAT może zostać wystawiona przez Wykonawcę w zależności od postępu prac/fakturowania Wykonawcy Robót budowlanych, tj.:

- do 30% - przy zaawansowaniu prac Wykonawcy Robót budowlanych do 30%

- do 70% - przy zaawansowaniu prac Wykonawcy Robót budowlanych do 70%.

2. Faktury VAT za wykonane prace muszą być wystawione prawidłowo i dostarczone Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego Protokołów i uzyskanie stosownych pozwoleń, stanowiących podstawę ich wystawienia.

3. Stawka podatku VAT, zostanie naliczona i zapłacona w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę

4. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z kompletem dokumentów stanowiących podstawę jej wystawienia. Dodatkowym warunkiem uruchomienia płatności będzie uprzednio dostarczone Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o opłaceniu faktur podwykonawców za usługi objęte przedmiotową fakturą.

Nr rachunku Wykonawcy : .......................................................

5. Faktury VAT i dokumenty dotyczące płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, (raporty okresowe, dokumentacja księgową, etc.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktury.

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy, dokonywane będą w PLN

§ 6

1.	Termin realizacji ZADANIA 2 - Budowa sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Jedlinie-Zdroju - od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2013 r. Data ta obejmuje Etap. I - tj. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w  SIWZ -  CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wraz z uzyskaniem koniecznych uzgodnień, uzyskaniem zawiadomienia 
o rozpoczęciu robót lub pozwolenia na budowę. Etap II - tj. pełnienie nadzoru autorskiego do czasu wykonania robót budowlanych ale nie dłużej jak do grudnia 2013 r.

2.   Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszeniem zakończenia robót wraz z podpisaniem Protokołu Końcowego całego przedmiotu Umowy, bez uwag i zastrzeżeń.

3.  W miarę potrzeb oraz w miarę postępu prac Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.

4.  Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie może mieć żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia prac.

§ 7

1.   Miejscem odbioru wykonanych prac będzie siedziba Zamawiającego.

2.   Przedmiotem odbioru będzie dokumentacja wyszczególniona w SIWZ -  CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, lub zawiadomieniem 
o rozpoczęciu robót budowlanych.

3.	Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu poszczególnych elementów wykonanej dokumentacji, wymienionych w § 2 umowy jest Protokół Przekazania sporządzony przez Wykonawcę.

4. 	Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca musi dołączyć wykaz przekazywanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie o zgodności i kompletności wykonanych dokumentacji zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jej kompletności 
z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia sporządzenia Protokołu Przekazania naniesie uwagi do otrzymanego przedmiotu przekazania.

6. 	Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczyć odpowiedni termin na ich usunięcie.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

8. Po usunięciu wszystkich wad możliwe jest sporządzenie Protokołów Odbioru, bez uwag i zastrzeżeń.

9. Po podpisaniu przez Zamawiającego wszystkich Protokołów Odbioru, bez uwag i zastrzeżeń będzie

sporządzony Protokół Końcowy, który będzie stanowił podstawę uznania umowy za należycie

wykonaną.

10.	Wszystkie protokoły, muszą być sporządzone w 2 egzemplarzach, w języku polskim.

11.	Protokoły Przekazania i Protokół Końcowy przygotowuje Wykonawca.

12. Protokoły Odbioru przygotowuje Zamawiający.

§ 8

Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych i kontrolno-pomiarowych w celu dostosowania do materiałów 
i urządzeń aktualnie stosowanych przez Zamawiającego.

§ 9

1.	Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

2.    Do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu umowy strony wyznaczają następujące osoby:

- ……………………. - reprezentująca Wykonawcę – tel. …………………..

- Patryk Konsewicz  – reprezentująca Zamawiającego – tel. 74 84 99 106.

§ 10

1. 	Na podstawie niniejszej  umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na wykonaną dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy.

2.  Termin rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego Protokołu Końcowego.

3.	Zakres rękojmi strony rozszerzają w ten sposób, że Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie obejmującym czas do podpisania Protokołu Końcowego odbioru robót budowlano - montażowych, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową o której mowa w § , jednak nie dłużej niż do 31.12.2015r.

4.	O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Wykonawcę nie później niż w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia, określając wadę, jej istotność i proponowany termin usunięcia.

5.	Wady ujawnione w okresie objętym rękojmią za wady, będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt, o ile nie powstały z winy Zamawiającego.

6.  	Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu rękojmi, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego okresu.

7.	Wykonawca  nie może odmówić usunięcia wad przedmiotu zamówienia, jeżeli przyczyny wad leżały po jego stronie.

8.	Zamawiający ustala odpowiedni termin na usunięcie wad. Bezskuteczny upływ terminu stanowi podstawę udzielenia zamówienia osobie trzeciej.

9.	Wykonawca  nie odpowiada za następstwa zmian wprowadzonych do dokumentacji bez uzgodnienia, a także za następstwa zmian treści wydanych wcześniej opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz za ustalenie stanu rzeczywistego odbiegającego od stanu ocenianego według wiedzy na datę danej czynności.

§ 11

Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji, zgodnie z ustalonymi terminami  – 0,5 % wartości netto umowy;

2) w przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 2.

3) za każdy dzień zwłoki w poprawieniu lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5 % wartości netto umowy;

2. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy

z przyczyn ,za które odpowiada Zamawiający  – 20 % wartości netto umowy.

3. Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary.

4. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,0 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 2, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 do dnia przekazania przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem, o którym mowa w § 6 ust. 2.

6.	W przypadku, gdy z powodu wad w dokumentacji projektowej zostanie unieważnione postępowanie przetargowe, na wybór wykonawców robót budowlanych, realizowanych w oparciu o wykonaną przez Wykonawcę dokumentację przetargową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot umowy w formie pieniężnej, t j kwotę : ......................... zł., słownie złotych : .............................................................

2. Strony postanawiają , że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na: zabezpieczenie roszczeń z tyt. rękojmi za wady na okres 36 miesięcy od zakończenia realizacji przedmiotu umowy , zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako zagwarantowanie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób :

a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie 36 miesięcy od zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

4. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi  o koszty prowadzenia rachunku  oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.

5. Wniesione zabezpieczenie umowy musi odpowiadać terminowi realizacji umowy i na wniosek Zamawiającego musi zostać przedłużone.

§ 13

1.   Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

2. 	Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie zakresu prac wykonawcy zawartego w SIWZ i niniejszej Umowie.

§ 14

1.	Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania przedmiotu Umowy.

2. 	Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 15

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 2, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, jak również Ustawy o Prawie Budowlanym z 1994r., z późniejszymi zmianami i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, bez dodatkowej zapłaty.

§ 16

1.  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, do dnia odstąpienia od Umowy, stwierdzonego protokolarnie przez strony, bez prawa do odszkodowania. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego.

§ 17

1.   Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3.   	Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub nazw firm, przedstawicieli stron, numerów telefonów.

4.   W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 3, pisma przesłane pod ostatni znany adres wskazany w niniejszej umowie, uważa się za doręczone.

5.  	Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

6.  Wykonawca nie może przenieść swoich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 18

Nadzór Autorski podczas realizacji inwestycji będzie sprawować ………………………………..

§ 19

1.  Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

2.	Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

ZAMAWIAJĄCY					         WYKONAWCA

………………………………………………..		………………………………………………..