Opis Przedmiotu Zamówienia

Spis treści

Przedmiot zamówienia	2

Zakładany zakres prac i harmonogram ramowy	3

Wymagania pozafunkcjonalne.	6

Wymagania funkcjonalne	8

Struktura organizacyjna	8

Kadry	8

Płace	12

ZFŚS	15

BHP	16

PKZP	16

Portal pracowniczy	17

Funkcje pomocnicze	17

RODO	17

Raporty, zestawienia i wydruki predefiniowane	18

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego Kadry i Płace (zwanego dalej: Systemem) oraz udzielenie licencji wraz z asystą powdrożeniową i serwisem gwarancyjnym dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (WZWIK).

WZWIK jest podmiotem (związkiem międzygminnym), należącym do jednostek sektora finansów publicznych. W WZWiK obowiązuje biurowy charakter pracy, opierający się na stałych godzinach pracy 5 x 8. Jednak ze względu na formę organizacyjną podmiotu (tzw. „budżetówka”), zarządzanie kadrami i płacami, ewidencja czasu pracy oraz seryjne naliczanie 
i rozliczanie płac opiera się na sztywnych, odgórnie ustalonych przepisach prawa, które wykluczają swobodę znaną z sektora prywatnego.

Fundamentalne dla WZWiK przepisy prawa to:

- Ustawa o pracownikach samorządowych,

- Kodeks Pracy,

- Ustawa o dodatkowym wynagradzaniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej

- Ustawa o samorządzie gminnym,

- Ustawa o finansach publicznych,

- Ustawa o rachunkowości,

- Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,

- Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Jednym w wymogów programowych w ramach zarządzania kadrami i płacami w WZWiK jest umiejętność ujmowania wynagrodzeń z zastosowaniem szczegółowej klasyfikacji budżetowej. Wydatki dotyczące wynagrodzeń muszą być przypisane do odpowiednich paragrafów, 
z zachowaniem właściwych kont księgowych.

Łącznie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest około 80 pracowników.

W ramach przedsięwzięcia zakładane jest wdrożenie elektronicznych kartotek pracowników oraz modułu do samoobsługi pracowniczej (portal pracownika)

# Zakładany zakres prac i harmonogram ramowy

- Wykonawca zrealizuje poniższe etapy przedmiotu zamówienia w okresie do 22 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z uwzględnieniem poniższych wymagań co do terminów dla poszczególnych etapów tj.:

- Etap I „Analiza przedwdrożeniowa” - zostanie zrealizowany w okresie do 2 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Etap ten będzie zakończony odbiorem dokumentu  wynikowego będącego rezultatem przeprowadzonej „Analizy przedwdrożeniowej” zgodnie 
z wymaganiami określonymi w ust 3 poniżej.

- Etap II „Wdrożenie” – obejmujący:

- instalację oprogramowania aplikacyjnego i bazodanowego na wskazanym przez Zamawiającego serwerze spełniającym wymagania określone przez Wykonawcę,

- konfigurację i wdrożenie Systemu w zakres którego wchodzić będzie:

- szkolenie pracowników odpowiedzialnych za obsługę systemu (do 
5 osób),

- wprowadzenie danych inicjalnych oraz import danych z aktualnie użytkowanego systemu,

- udzielenie licencji.

Wdrożenie zostanie zrealizowane w terminie do 5 miesięcy od dnia zakończenia 
i odbioru etapu „Analiza przedwdrożeniowa”. Etap będzie zakończony startem produkcyjnym Systemu.

- Etap III „Asysta powdrożeniowa” - Wykonawca będzie świadczył usługi asysty powdrożeniowej dla użytkowników Systemu w terminie 3 miesięcy od zakończenia 
i odbioru etapu „Wdrożenie” na zasadach określonych w ust 5 poniżej;

- Etap IV „Serwis gwarancyjny” – Wykonawca będzie świadczył usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia w okresie 12 miesięcy od zakończenia etapu „Asysta powdrożeniowa” na zasadach określonych w ust 6 poniżej.

- Wykonawca poprowadzi projekt zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi wykorzystując do zarządzania projektem własną metodykę wdrożenia.

- Analiza przedwdrożeniowa:

  - Analiza przedwdrożeniowa obejmie pełny zakres potrzeb Zamawiającego we wszystkich obszarach jakie są wymagane do sprawnego przygotowania i skonfigurowania Systemu do działania w zakresie, o którym mowa w niniejszym dokumencie.

  - Wykonawca sporządzi dokument wynikowy z Analizy Przedwdrożeniowej opisujący wymagania i potrzeby Zamawiającego. Dokument wynikowy analizy przedwdrożeniowej będzie zawierać m.in.

    - opis procesów realizowanych przez Zamawiającego,

    - opis wymaganej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz odpowiedniego oprogramowanie serwerowego Zamawiającego,

    - opis konfiguracji funkcjonalności,

    - opis wymagań do struktury plików służących do importu danych z aktualnie użytkowanego systemu,

    - zakres i sposób integracji Systemu z systemami wskazanymi przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wdrożenie:

  - System ma być zainstalowany na serwerze Zamawiającego.

  - System w zakresie portalu pracowniczego - zostanie udostępniony poprzez tzw. „cienkiego klienta” (ang. thin client) w oparciu o przeglądarkę internetową (minimalnie: Edge, Firefox, Chrome, Safari)

  - Szkolenie użytkowników - odbywać się będzie zdalnie zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem projektu, który będzie definiował ilość oraz sposób realizacji szkoleń.

  - Migracja danych – Wykonawca dokona migracji danych w zakresie aktualnie znajdujących się w obecnym systemie kadrowo płacowym pracowników. Dane do migracji Wykonawca pozyska z aktualnie używanego systemu w porozumieniu z jego Dostawcą.

  - Zamawiający, na potrzeby migracji danych systemu kadrowo-płacowego, udostępni Wykonawcy dane w czytelnej formie (na przykład: pliki dbf, xls, ustrukturyzowane pliki tekstowe, baza danych MSSQL Server, bazy danych w formacie relacyjnym gdb 
z możliwością eksportu danych do zgodnego formatu wymiany danych) najlepiej z opisem struktury oraz możliwość znalezienia logicznych powiązań pomiędzy danymi.

- Asysta powdrożeniowa:

  - Wykonawca będzie świadczył usługi Asysty Powdrożeniowej na następujących zasadach

    - Wykonawca wskaże konsultanta wiodącego, którego zadaniem będzie organizacja wsparcia ze strony pracowników Wykonawcy w zakresie wykonywanych konsultacji.

    - W okresie trwania Asysty Powdrożeniowej wymagany czas reakcji na zgłoszenia ze strony Zamawiającego wynosi 4 godziny (w godzinach pracy Zamawiającego czyli od 7.00 do 15.00) przy czym za reakcję uznawany jest wyłącznie kontakt zwrotny ze strony Wykonawcy o przyjęciu zagadnienia do wyjaśnienia oraz wstępna diagnoza problemu

    - Asysta Powdrożeniowa szczególnie dotyczyć będzie procesów o charakterze krytycznym, które wymagają nieprzekraczalności terminów wynikających 
z przepisów:

| Proces | Termin |
| --- | --- |
| Przyjęcie pracownika | dzień przyjęcia do pracy pracownika |
| Zgłoszenie do ZUS nowozatrudnionego pracownika | do 7-ego dnia po zawarciu umowy o pracę bądź umowy zlecenia |
| Wyrejestrowanie z ZUS pracownika | do 7-ego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę, zakończenia umowy zlecenia, przeniesieniu pracownika na podstawie art. 23[1] k.p., likwidacji Pracodawcy |
| Naliczanie i wypłaty list płac Lista główna Lista UC (Umowy Cywilnoprawne) Lista dodatkowa | 5 dni roboczych przed data przygotowania |
| Księgowanie płac | 5 dni roboczych poprzedzających koniec miesiąca |
| Składania deklaracji wymaganych przepisami prawa: Deklaracja ZUS Deklaracja PIT 4R/8R Deklaracja PIT 11, IFT-1R | 5 dni roboczych poprzedzających 5-go dzień każdego miesiąca 31 stycznia każdego roku 28 lutego każdego roku |
| Koniec miesiąca Zamknięcie miesiąca | do 10 dnia każdego miesiąca |
| Transfer PK do systemu finansowo–księgowego | 5 dni roboczych poprzedzających koniec miesiąca |
| Tworzenie raportów do GUS | W terminach wymaganych ustawowo |
| Brak możliwości wprowadzenia: zmiany wynagrodzenia, zmiany MPK-u, nowej umowy Pracownikowi, | Cały miesiąc |
| Brak możliwości rozwiązania umowy z pracownikiem | dzień rozwiązania umowy o pracę |

- Serwis gwarancyjny

  - Wykonawca będzie świadczył usługi Serwisu Gwarancyjnego i Modyfikacji Systemu na następujących warunkach:

    - Przedmiot gwarancji obejmuje wszystkie prace wykonane w ramach realizacji Umowy wraz z zainstalowanym oprogramowaniem.

    - W okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad stwierdzonych w przedmiocie Umowy.

    - O wystąpieniu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po jej ujawnieniu w formie pisemnej pocztą elektroniczną lub telefonicznie – zgodnie z wyborem Zamawiającego.

    - Wykonawca zobowiązany jest podjąć działania zmierzające do usunięcia wady:

      - Awaria – usterka systemu całkowicie uniemożliwiająca pracę nie później niż w ciągu 1 godziny od jej zgłoszenia,

      - Błąd – usterka systemu utrudniająca pracę lub wykonywania dodatkowych czynności w ramach systemu - 14 dni kalendarzowych.

    - Wszystkie powyższe czasy są liczone bezprzerwowo od momentu zgłoszenia.

    - Wykonawca zapewni świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego bądź zdalnie poprzez Internet.

    - Po zakończeniu okresu gwarancyjnego, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu pogwarancyjnego.

    - W okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie zobowiązany 1 raz na kwartał przeprowadzić test poprawności odtwarzania danych z kopii bezpieczeństwa i przedstawi raport z testu.

  - Wymagania w zakresie usług wsparcia Systemu

    - Konsultacje telefoniczne dla uprawnionych użytkowników,

    - Wsparcie dla administratorów Systemu w zakresie konsultacji i prac zdalnych,

    - Gotowość do świadczenia tych usług powinna być zapewniona od dnia odbioru etapu Asysta Powdrożeniowa.

# Obligatoryjne wymagania pozafunkcjonalne.

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | System pracuje w całości w trybie graficznym. Nie dopuszcza się aplikacji pracujących w trybie tekstowym. |
|  | Interfejs graficzny zapewnia możliwość szybkiego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi zadaniami. |
|  | Całość systemu jest dostępna w języku polskim, zgodnie z zasadami języka polskiego (sortowanie, filtrowanie etc.) i ustawieniami lokalnymi (format daty, godziny, waluty) |
|  | Całość dokumentacji systemu jest dostępna w języku polskim. |
|  | Dokumentacja użytkownika systemu jest dostępna w postaci podręczników elektronicznych. |
|  | System spełnia wymagania i zasady obowiązujące w polskim prawie, będzie na bieżąco aktualizowany do spełnienia tych wymogów do dnia zakończenia serwisu gwarancyjnego. |
|  | Każdy użytkownik systemu ma w systemie indywidualne konto osobiste. |
|  | Wszyscy pracownicy mają dostęp do systemu w zakresie portalu pracowniczego w oparciu o unikalny indywidualny identyfikator będący adresem mailowym. |
|  | Użytkownicy logujący się do aplikacji poprzez interfejs www, powinni mieć zapewnione odrębne hasło wyłącznie do wykorzystania przez ten interfejs. |
|  | Wszystkie hasła są przechowywane w postaci zaszyfrowanej |
|  | System utrzymuje logi operacji wykonywanych przez użytkowników. |
|  | Logi są archiwizowane w cyklu miesięcznym, bez możliwości ich usunięcia. |
|  | Logi obejmują również błędy systemu. |
|  | Użytkownicy w systemie są przypisywani do ról, określających zakres uprawnień w systemie |
|  | Każdy użytkownik może być przypisany do kilku ról, korzystanie z systemu w różnych rolach nie wymaga przełączania się pomiędzy nimi przez użytkownika. |
|  | Kolejność pól aktywowanych w pracy z samą klawiaturą powinna być zgodna z obsługą danych w procesie. |
|  | Wprowadzone przez użytkownika dane powinny być po wprowadzeniu widoczne dla pozostałych użytkowników. |
|  | System powinien zapewniać możliwość wykonywania automatycznych backupów i archiwizacji danych wg algorytmów zapewniających brak utraty danych w przypadku awarii o dowolnym zakresie. System musi również umożliwić wykonanie kopii ręcznie przez administratora w dowolnym momencie. |
|  | System musi umożliwiać wykonywanie sprawdzenia poprawności i kompletności kopii bezpieczeństwa. |
|  | System będzie umożliwiał eksport dowolnie wybranych danych z formatu ekranowego do formatu xlsx, csv, txt |
|  | System zapewni ochronę danych osobowych oraz informacji niejawnej poprzez mechanizmy zabezpieczenia i kontroli dostępu do tych danych zgodnie z obowiązującymi w dniu odbioru przepisami. |
|  | System zapewni historyzację danych. |
|  | System musi być oparty o wspólną dla wszystkich modułów i dostępną wszystkim uprawnionym użytkownikom systemu bazę danych słownikowych (np. słowniki: ulic, miast, obiektów rozliczeniowych, liczników, płatników, banków, komórek organizacyjnych, zleceń, pracowników, itp.). |
|  | W systemie będzie dostępna na bieżąco informacja o wszelkich wprowadzanych zmianach i zakresie wykonanych aktualizacji. Informacja taka będzie się pojawiać jako komunikat przy pierwszym zalogowaniu do systemu po zmianie oraz będzie dostępna w późniejszym czasie do wglądu. |
|  | Administratorzy będą mieli możliwość samodzielnego definiowania uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników zarówno dla samej aplikacji jak i dla Portalu Pracownika. |

# Obligatoryjne wymagania funkcjonalne

## Struktura organizacyjna

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Przeglądanie aktualnej i historycznej struktury organizacyjnej |
|  | Ewidencja środków BHP, badań i szkoleń BHP niezbędnych na danym stanowisku oraz ewidencja czynników szkodliwych |
|  | Możliwość kopiowania danych między opisami stanowisk |

## Kadry

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | System musi zapewnić możliwość przetwarzania wymaganych przepisami prawa danych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, praktykantów, stażystów, umowy o dzieło, współpracowników oraz inne formy zatrudnienia. |
|  | System musi zapewnić ewidencję wszystkich wymaganych prawem i przepisami branżowymi danych pracownika (dane osobowe, adresowe, członkowie rodziny, wykształcenie, stosunek do służby wojskowej) |
|  | System musi umożliwić ewidencja dodatkowych informacji wynikających ze specyfiki Zamawiającego |
|  | System powinien ewidencjonować funkcje pełnione przez pracownika w danym przedziale czasowym |
|  | W systemie musi być dostępna ewidencja oświadczeń i zaświadczeń pracowników, w tym oświadczeń związanych z opieką nad dzieckiem, okresem ciąży i karmienia oraz niepełnosprawnością w kontekście czasu pracy, oświadczeń podatkowych oraz oświadczeń dotyczących pracy zdalnej |
|  | W systemie musi być prowadzona ewidencja informacji związanych z posiadanymi przez pracownika uprawnieniami (m.in. nazwa uprawnienia, data nabycia, nadania i ważności, numer uprawnienia ) wraz z możliwością przyporządkowania do każdego uprawnienia indywidualnie załączników |
|  | W systemie musi być prowadzona ewidencja kontaktowych danych służbowych, która może być zbiorczo udostępniana w formie „książki telefonicznej”. |
|  | W systemie musi być prowadzona ewidencja nagród pracownika(wyróżnień i odznaczeń) oraz udzielonych mu kar zgodnie z przepisami prawa. |
|  | Możliwość przechowywania dokumentów pracownika w wersji elektronicznej np. skany dokumentów, zaświadczenia, umowy itp. w formie załączników |
|  | Możliwość przypisania różnych MPK z różnym podziałem procentowym w tym samym okresie czasu |
|  | Ewidencja wniosków o przystąpienie dla osób 55+ przed przystąpieniem do PPK |
|  | Ewidencja rezygnacji z uczestnictwa przed przystąpieniem do PPK |
|  | Ewidencja oświadczeń o zmianie % składek uczestnika |
|  | Ewidencja oświadczeń o rezygnacji w trakcie uczestnictwa w PPK |
|  | Kartoteka osób uprawnionych do PPK |
|  | Kartoteka uczestników PPK |
|  | Informacja o % składek podstawowych i dodatkowych w kontekście uczestnika PPK |
|  | Wygenerowanie pliku XML/CSV w procesie „Rejestracja uczestnika PPK -wg standardu komunikacji danych |
|  | Wygenerowanie pliku XML/CSV w procesie przekazania informacji o składkach PPK, czyli Składka PPK, Korekta składki PPK -wg standardu komunikacji danych |
|  | Kartoteka osób uprawnionych do PPK na podstawie auto wznowienia (co 4 lata) |
|  | Przypomnienia o ważnych terminach w kalendarzu PPK pracowników |
|  | -Lista pracowników, którzy kwalifikują się do zgłoszenia w PPK -Lista zleceniobiorców, którzy kwalifikują się do zgłoszenia w PPK |
|  | Ewidencja umów cywilnoprawnych wg rodzajów |
|  | Ewidencja rachunków |
|  | Rozliczanie wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych na liście płac |
|  | Eksport dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu PŁATNIK |
|  | Rejestrowanie kart pracy w kontekście umowy |
|  | Możliwość wydrukowania rachunku do umowy-zlecenie dla danej osoby |
|  | Generowanie dokumentu RUD z wykazem umów o dzieło |
|  | Ewidencja emerytów |
|  | Ewidencja Członków Zgromadzenia jako rodzaj umowy-zlecenie |
|  | Ewidencja informacji o doświadczeniu zawodowym pracownika (okresy zatrudnienia, pracodawca, sposób rozwiązania stosunku pracy) i ich wpływu na staże pracy |
|  | System musi poprawnie obsługiwać zmiany w dowolnym momencie okresu rozrachunkowego (a nie tylko na koniec/początek miesiąca) |
|  | Możliwość zatrudnienia pracownika na kolejną umowę o pracę: bezterminową, terminową, na okres próbny, na zastępstwo |
|  | Proces zatrudnienia umożliwiająca wprowadzenie danych identyfikacyjnych, adresowych, danych związanych z zawieraną umową, stanowiskiem i wynagrodzeniem, ubezpieczeniem pracownika oraz trybem pracy zdalnej |
|  | Ewidencja stawek i dodatków w powiązaniu z tabelami zaszeregowania |
|  | Proces zmiany warunków zatrudnienia -Przeszeregowania indywidualne i grupowe pracowników |
|  | Ewidencja różnych stanowisk , lokalizacji, wymiaru etatu, miejsca powstawania kosztów (MPK) w okresie trwania umowy o pracę pracownika |
|  | Możliwość przyporządkowania klasyfikacji zawodów i specjalności GUS do stanowisk i do wykonywanych zawodów |
|  | Obsługa wybranych grup pracowników -Ewidencja danych dotyczących zatrudnionych obcokrajowców (karta stałego pobytu, karta czasowego pobytu, pozwolenia na pracę) |
|  | Obsługa wybranych grup pracowników -Ewidencja informacji o nazwie i okresach pracy pracownika w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze |
|  | Obsługa staży pracy -Automatyczne naliczanie różnego rodzaju staży pracy (w firmie, ogółem, do urlopu, dodatków itd.) na podstawie danych zgromadzonych w kartotece pracownika i ewidencji kadrowej |
|  | Obsługa staży pracy -Wyznaczanie prawa do nagród jubileuszowych i dodatków stażowych |
|  | Wypowiadanie warunków -Proces wypowiedzenia warunków pracy lub umowy o pracę -Ewidencja informacji związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę |
|  | Zwalnianie pracownika -Ewidencja informacji dodatkowych związanych z rozwiązaniem umowy, takich jak data i numer emerytury, |
|  | Zwalnianie pracownika -Ewidencja informacji związanych z odprawami i odszkodowaniami dla pracownika zwalnianego, wraz z możliwością ich rozliczenia na liście płac |
|  | Zwalnianie pracownika -Proces zwolnienia pracownika wraz z możliwością decyzji o: przeliczeniu wymiaru urlopu, generowania wyrejestrowania z ubezpieczeń, wyliczeniu ekwiwalentu za urlop |
|  | Anulowanie zwolnienia pracownika i usuniecie błędnie przyjętego pracownika z systemu |
|  | System musi zapewnić możliwość wyznaczania i ewidencjonowania urlopów wymaganych przepisami prawa (m.in. urlop wypoczynkowy, urlop szkoleniowy, dodatkowe urlopy). |
|  | Ewidencja wymiarów urlopów dodatkowych pracownika - szkoleniowych, okolicznościowych, opieki nad zdrowym dzieckiem i innych |
|  | Automatyczne naliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego z uwzględnieniem uprawnień pracowników z niepełnosprawnością i pracowników młodocianych |
|  | Przeliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego ze względu na wydarzenia wpływające na jego wymiar, takie jak zmiany wymiaru etatu, zmiany okresu umowy o pracę, urlopy bezpłatne i wychowawcze |
|  | Ewidencja planów urlopowych |
|  | Rozliczanie wymiaru dodatkowego urlopu dla niepełnosprawnego, tzw. „Urlopu rehabilitacyjnego” |
|  | Możliwość prawidłowego rozliczania absencji za dany miesiąc na liście płac w następnym miesiącu |
|  | Generowanie informacji o stanie zatrudnienia na dany dzień i za wybrany okres. |
|  | Przygotowanie i generowanie zestawień danych do sprawozdań GUS (Z-3, Z-6, Z-12) |
|  | Przygotowywanie list obecności do podpisu |
|  | Generowanie list obecności na podstawie informacji pobranej z systemu RCP i kartoteki absencji (urlopy, L4, etc.) |
|  | Ewidencja absencji pracownika -manualne wprowadzenie okresów i rodzajów nieobecności |
|  | Ewidencja wielu absencji godzinowych w 1 dniu -manualne wprowadzanie godzin i rodzajów nieobecności typu urlop wypoczynkowy, opieka na podstawie 188 KP, nieobecność inna (bez cechy), odbiór czasu wolnego za wypracowane nadgodziny |
|  | Obsługa zwolnień elektronicznych -wczytywanie danych o absencjach wynikających ze zwolnienie e-ZLA na podstawie danych z profilu płatnika na PUE |
|  | Ewidencja przerw (zawieszeń) zatrudnienia, takich jak: urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze, kontrakt, służba wojskowa, inne |
|  | Kontrola limitów absencji |
|  | Ewidencja kart pracy dla pracownika |
|  | Ewidencja ilości godzin lub czynności wg wycenionych stawek poprzez karty pracy czynności |
|  | Powiązanie wartości z kart pracy oraz kart pracy czynności z listami płac poprzez dedykowane składniki płacowe |
|  | Definiowanie systemów czasu pracy |
|  | Ewidencja danych dotyczących rozpoczęcia i zakończenia pracy |
|  | Ewidencja zleconych nadgodzin wraz z kwalifikacją rekompensaty w postaci dodatku 50% lub 100% (w tym nocnych) zgodnie z przepisami prawa pracy |
|  | Automatyczna kwalifikacja godzin nadliczbowych w podziale na dobowe i średniotygodniowe |
|  | Określenie sposobu rozliczenia nadgodzin poprzez wprowadzenie nieobecności "Wolne za nadgodziny" |
|  | Określenie sposobu rozliczenia nadgodzin poprzez wypłatę wynagrodzenia wraz z dodatkiem 50% lub 100% |
|  | Automatyczne rozliczenie niezbilansowanych godzin nadliczbowych za wskazanych okres poprzez kwalifikację do wypłaty z należnym dodatkiem, wg przepisów prawa pracy |
|  | Ewidencja dni pracy zdalnej okazjonalnej i czasowej |
|  | Rozliczenie czasu pracy |
|  | Automatyczna kwalifikacja godzin z dodatkiem świątecznym i nocnym |
|  | Generowanie miesięcznych i rocznych kart ewidencji pracy |
|  | Generowanie zestawień absencji dla wybranego okresu co najmniej w układzie: Wszyscy/wybrani pracownicy wg rodzaju absencji Statystyki absencji w wybranym okresie |

## Płace

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Przyporządkowanie kategorii zaszeregowania do stanowisk |
|  | System musi zapewnić zdefiniowanie różnorodnych systemów wynagradzania. |
|  | Możliwość definiowania i modyfikowania algorytmów składników płacowych, czyli określenie zasad naliczania elementów składowych wynagrodzenia wg indywidualnych potrzeb |
|  | Możliwość grupowego wprowadzania danych na wybrane składniki płacowe |
|  | Możliwość wprowadzenia (indywidualnie lub zbiorczo) zmiennych składników wynagrodzenia poszczególnych pracowników, np. premii, zmiennych potrąceń, jednorazowych korekt wynagrodzenia itp. |
|  | Uwzględnianie w wyznaczaniu wynagrodzenia frekwencji pracownika (urlopy, nieobecności chorobowe, macierzyńskie itp.) |
|  | Automatyczne rozliczanie zasiłków (wyznaczanie podstaw, korekty zasiłków, kontrola okresów zasiłkowych) z uwzględnieniem firmowych przepisów dot. dopłat do wynagrodzenia za czas choroby. Warunkowe rozliczanie zasiłków opiekuńczych po dostarczeniu Z-15. |
|  | Komunikat dotyczący okresu zwolnienia z opłacania składek FP i FGŚP po powrocie z urlopów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi i automatyczne wyznaczanie dla innych osób uprawnionych (55 lat kobiety 60 lat mężczyźni) |
|  | Przegląd karty podatkowej pracownika oraz wygenerowanych dokumentów PIT |
|  | Wykonywanie raportów składników wynagrodzenia na zadany dzień przed naliczeniem listy płac (kartoteka płacowa i osobowa) |
|  | Automatyczne wyliczanie przekroczeń progów podatkowych, uwzględnianie ulg zgodnie z PIT-2 |
|  | System musi zapewnić możliwość definiowania składników miesięcznego wynagrodzenia (np. wynagrodzenie zasadnicze) oraz składników kwotowo lub wg algorytmu (np. premia uznaniowa, nagroda za szczególne osiągnięcia). System powinien obsłużyć co najmniej 30 składników z brutta (bez potrąceń). |
|  | System musi zapewnić automatyczne wyznaczanie podstaw do chorobowego dla pracowników i zleceniobiorców. |
|  | System musi zapewnić możliwość określenia poszczególnych Składników wynagrodzenia kwotowo (np. wszelkich dodatków, nadgodziny, godziny nocne itp.) System powinien obsługiwać co najmniej następujące parametry: procent, kwota bazowa, mnożnik. Parametr może dotyczyć grupy pracowników (np. kwota bazowa) lub pojedynczego pracownika (np. mnożnik). |
|  | System musi zapewnić obsługę automatycznego przeliczania składników wynagrodzeń dla wybranej grupy pracowników, np. w związku ze zmianą kwoty bazowej, zmianą mnożnika. |
|  | System musi zapewnić możliwość walidacji przez system wprowadzanych wartości mnożników bądź kwot dla poszczególnych składników wynagrodzenia w zależności od grupy stanowisk bądź kategorii zaszeregowania. System musi zapewnić wybór czy wprowadzenie nieprawidłowej wartości wygeneruje ostrzeżenie i pozwoli wprowadzić daną wartość, czy zablokuje wprowadzenie danej wartości. |
|  | Możliwość podziału wynagrodzenia dla pracownika na ROR na 2 konta z określeniem wysokości podziału |
|  | Przygotowanie płatności z list płac (ROR, wierzyciele) |
|  | Wyliczanie przekroczeń 30-krotności do ZUS automatycznie i na podstawie informacji z ZUS |
|  | Ewidencja zajęć komorniczych i ich automatyczne potrącanie na listach płac (kwotowo i procentowo) |
|  | Generowanie zestawień potrąceń w różnych układach w szczególności wg rodzaju składników i wg pracowników |
|  | Generowanie pasków dla pracowników (niezależnie od portalu pracowniczego) |
|  | Odcinki płacowe dostępne w portalu na życzenie pracownika wraz z dodatkową informacją na odcinku o wysokości odprowadzonych składek za danych miesiąc oraz składek narastająco od początku roku co jest zgodne z zawartością informacyjną raportu IMIR. |
|  | Możliwość automatycznego numerowania list płac według ustalonego schematu numeracji |
|  | Naliczanie wynagrodzeń na głównych i dodatkowych listach płac |
|  | Rozliczanie na listach płac danych z innych modułów, rat pożyczek, zapomóg, dofinansowań z ZFŚS |
|  | Mechanizm wyznaczania podstaw i stawek urlopowych oraz do ekwiwalentu za urlop |
|  | Ewidencja potrąceń i ich automatyczne uwzględnienie na listach płac |
|  | Ewidencję premii i innych składników okresowych |
|  | Uwzględnianie wynagrodzeń okresowych w podstawach zasiłkowych |
|  | Pomniejszanie przyznanych premii za czas nieobecności |
|  | Naliczanie list korygujących wartości wypłacone w poprzednich miesiącach |
|  | Elektroniczna wysyłka dokumentów PIT |
|  | Komunikacja z programem PŁATNIK w zakresie dokumentacji rozliczeniowej pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne |
|  | Automatyczne odnotowywanie historii zmiany kodu ubezpieczenia w związku z urlopem macierzyńskim/ojcowskim lub wychowawczym, zwolnieniem pracownika |
|  | Komunikacja z programem PŁATNIK w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej i wyrejestrowań |
|  | Rejestracja informacji związanych z oddziałem NFZ oraz ubezpieczeniami społecznymi pracownika |
|  | Przechowywanie historii wystawionych dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków jego rodziny |
|  | Możliwość wygenerowania do pliku dokumentu ZUS IWA w zakresie osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu |
|  | Możliwość wygenerowania deklaracji rozliczeniowych |
|  | Możliwość opatrzenia dokumentu PIT podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu dostawców: UNIZETO TECHNOLOGIES S.A., Asseco Data Systems S.A. (w tym SimplySign – mobilny kwalifikowany podpis elektroniczny), Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., CenCert, EuroCert sp. z o.o. |
|  | Rozdzielanie kosztu wynagrodzeń wg. klasyfikacji budżetowej |
|  | Elastyczne reguły dekretacji |
|  | Automatyczna dekretacja list płac wg zdefiniowanych reguł |
|  | Możliwość przeglądu i weryfikacji utworzonych dekretów dokumentów przed przesłaniem do ksiąg rachunkowych |
|  | Import składników wynagrodzeń |
|  | Import kart pracy |
|  | Import składników okresowych |
|  | Rejestracja banków |
|  | Rejestracja rachunków bankowych |
|  | Uprawnienia do rachunków bankowych, zarządzania płatnościami |
|  | Przesyłanie i przygotowanie płatności z systemów dziedzinowych (płace) |
|  | Możliwość ręcznego tworzenia płatności bezpośrednio w module zarządzania płatnościami |
|  | Zarządzanie płatnościami, w tym m.in blokowanie płatności, sterowanie terminem realizacji, rozbijanie i sklejanie, zmiana rachunku zleceniodawcy i odbiorcy, odłączanie i dołączanie płatności do przelewu |
|  | Generowanie paczek przelewów do banku w postaci zaszyfrowanych plików zgodnie ze specyfikacją banku i ustaleniami z nami |
|  | Definiowanie funkcji eksportu przelewów |
|  | Eksport przelewów do systemu bankowego |

## ZFŚS

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Ewidencja pożyczek z możliwością określenia sposobu naliczania odsetek |
|  | Ewidencja spłat rat pożyczek, w tym możliwość automatycznego rozliczenia na listach płac |
|  | Możliwość ręcznego odpisania raty w dowolnej kwocie (wpłata własna) |
|  | Możliwość zmiany wysokości rat, zmiany liczby rat. |
|  | Ewidencja dofinansowań do wypoczynku, wg rodzajów dofinansowań |
|  | Ewidencja świadczeń rzeczowych wg rodzajów |
|  | Ewidencja zapomóg losowych wg rodzaju |
|  | Możliwość przyznawania dofinansowania do wczasów, kolonii oraz świadczeń rzeczowych w zależności od dochodua |
|  | Ustalenia limitów świadczeń socjalnych podlegających opodatkowaniu powyżej limitu |
|  | Rozliczanie świadczeń na listach płac |
|  | Zestawienie zapomóg losowych |
|  | Zestawienie dofinansowań do kolonii i innych dofinansowań. |
|  | Zestawienie świadczeń rzeczowych |
|  | Zestawienie Lista żyrowań pożyczek |
|  | Zestawienie Saldo pożyczek na dzień |
|  | Zestawienie udzielonych pożyczek |
|  | Lista rat i odsetek pożyczek w okresie |
|  | Zestawienie Pożyczki i raty |

## BHP

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Ewidencja wstępnych i okresowych badań oraz szkoleń BHP |
|  | Rejestr wypadków |
|  | Kontrola i przypominanie o terminach ważności badań |

## PKZP

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Ewidencja pożyczek |
|  | Ewidencja wkładów, wraz z możliwością automatycznego potrącania składek z listy płac |
|  | Ewidencja spłat rat pożyczek, w tym możliwość automatycznego rozliczenia na listach płac |
|  | Możliwość rozszerzania pożyczek |
|  | Możliwość ręcznego odpisania raty w dowolnej kwocie (wpłata własna) |
|  | Możliwość zmiany we wkładach i pożyczkach |

## Portal pracowniczy

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Dostęp przez www dla każdego pracownika z wykorzystaniem indywidualnej nazwy użytkownika i hasła |
|  | Przeglądanie należnych i wykorzystanych urlopów |
|  | Przeglądanie historii absencji chorobowych |
|  | Przeglądanie informacji o wynagrodzeniu („paski”) |
|  | Pobieranie PITów |
|  | Pobieranie RMUA |
|  | Dostęp do informacji o badaniach medycyny pracy |

## Funkcje pomocnicze

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Rozliczenie deklaracji PFRON na poszczególne konta księgowe. |
|  | Program musi mieć możliwość naliczenia listy Dodatkowego Wynagrodzenia Rocznego DWR dla wszystkich pracowników - prawidłowe naliczenie podstawy i wyliczenie procentowe |
|  | Możliwość wydrukowania asygnaty zasiłkowej |
|  | Możliwość wydrukowania kartoteki zasiłkowej |
|  | Przygotowanie danych do zestawienia do ERP-7 |
|  | Możliwość modyfikacji szablonów wydruków przez użytkownika |
|  | Możliwość tworzenie różnorodnych raportów przez użytkownika |

## RODO

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Prawo do przeniesienia - generowanie pliku XML z danymi osobowymi pracownika do przeniesienia |
|  | Raport o uprawnieniach użytkowników (z uwzględnieniem okresu zakończenia współpracy) |

## Raporty, zestawienia i wydruki predefiniowane

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Karta opisu stanowiska |
|  | Umowa o pracę |
|  | Umowa o pracę na czas zastępstwa |
|  | Świadectwo pracy za cały okres |
|  | Świadectwo pracy ostatnie |
|  | Wypowiedzenie warunków umowy o pracę |
|  | Rozwiązanie umowy o pracę |
|  | Zmiana wynagrodzenia |
|  | Zmiana stanowiska |
|  | Zaświadczenie o zatrudnieniu |
|  | Stan wykorzystania urlopów na dzień |
|  | Stan wykorzystania urlopów dodatkowych na dzień |
|  | Plany urlopowe |
|  | Staże pracy w okresie |
|  | Staże pracy do odprawy i nagrody jubileuszowej |
|  | Staże pracy na dzień |
|  | Przyjęcia i zwolnienia |
|  | Przeciętne zatrudnienie w okresie |
|  | Stan i ruch zatrudnienia w okresie |
|  | Kontrola terminu wystawienia świadectwa pracy |
|  | Zestawienie do PFRON |
|  | Roczna karta ewidencji czasu pracy |
|  | Miesięczna karta ewidencji czasu pracy |
|  | Absencje chorobowe ciągłe |
|  | Roczna kartoteka absencji |
|  | Zestawienie absencji |
|  | Zestawienie Z06 (wybrane dane do zestawienia) |
|  | Zestawienie Z05 (wybrane dane do zestawienia) |
|  | Zestawienie Z03 (wybrane dane do zestawienia) |
|  | Zestawienie Z02 (wybrane dane do zestawienia) |
|  | Zestawienie Z12 (wybrane dane do zestawienia) |
|  | Prace w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze |
|  | Weryfikacja stawek zaszeregowania |
|  | Struktura zatrudnienia |
|  | Stan zatrudnienia na dzień |
|  | Zestawienie statystyczne absencji |
|  | Zestawienie szkoleń BHP |
|  | Zestawienie ważności badań dopuszczających do pracy |
|  | Odcinek płacowy dla pracownika |
|  | Uniwersalna lista płac |
|  | Roczna karta wynagrodzeń |
|  | Roczna kartoteka podatkowa |
|  | Zaświadczenie o wynagrodzeniu |
|  | Zestawienie przelewów na wierzycieli i instytucje |
|  | Zestawienie płatności dla list |
|  | Możliwość wydruku / exportu z aktualnie widocznej na ekranie siatki danych |
|  | Zestawienie płac za okres |
|  | Karta zasiłkowa |
|  | PIT 8AR |
|  | PIT 4R |
|  | PIT 11 |
|  | PIT IFT 1 |
|  | EKP |
|  | ERP7 |
|  | Z3-a |
|  | Z3 |
|  | Wydruk parametrów płacowych |
|  | Tabelaryczna lista płac |
|  | Lista składników rozbitych wg MPK-ów |
|  | Zestawienie składników dla pracowników |
|  | Podstawy zasiłków |
|  | Umowa Zlecenie |
|  | Rachunek do Umowy |
|  | Umowa o dzieło |